|  |
| --- |
| Приложение № 1к распоряжению АдминистрацииМО «Ленский муниципальный район» от 7 сентября 2023 года № 288 |

**Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона   
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»   
(далее - Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ)**

**1. Общие сведения.**

**1.1 Предмет выполнения работ:** Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов в рамках капитального вложения.

**1.2. Источник финансирования:** средства бюджета МО «Ленский муниципальный район».

**1.3. Место выполнения работ –** территория Архангельской области Ленского района   
МО «Козьминское», МО «Сафроновское», МО «Сойгинское».

**1.4. Сроки начала и окончания работ:**

**Начало работ:** с даты подписания муниципального контракта на портале ЕИС.

**Окончание работ:** в течение 40 календарных дней.

**1.5. Цель работ**: обеспечение благоприятной экологической обстановки.

**2.** **Требования к качественным характеристикам работ, требования к безопасности выполнения работ, порядок выполнения работ.**

**2.1.** Подрядчик гарантирует объемы и качество выполнения работ в строгом соответствии с требованиями, указанными в **Описании объекта закупки, сметной документации,** а также с условиями и в сроки, установленные действующим законодательством, с соблюдением технологии производства.

**2.1.1. Вид и количество заявленных к выполнению работ:**

Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов:

**- 26 площадок** (вариант типового решения исполнения мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов по адресам:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Муниципальное образование | Адрес места нахождения места (площадки) накопления  (в том числе раздельного накопления) ТКО | Потребность в контейнерных площадках | Потребность в оборудовании контейнеров |
| 1 | Сойгинское | п.Сойга, ул.Молодежная,около д.19 | 1 | 3 |
| 2 | Сойгинское | п.Сойга, ул.Советская, около д.12 | 1 | 3 |
| 3 | Сойгинское | п.Сойга, ул.Лесная | 1 | 2 |
| 4 | Сойгинское | п.Слободчиково | 1 | 1 |
| 5 | Сойгинское | д.Белопашино,  ул.Центральная, около д.36 | 1 | 3 |
| 6 | Сойгинское | д.Белопашино,  ул.Центральная,около д.6А | 1 | 1 |
| 7 | Сойгинское | п.Литвино, ул.Железнодорожная, около д.5 | 1 | 3 |
| 8 | Сойгинское | п.Литвино, ул.Лесная, около д.26 | 1 | 3 |
| 9 | Сойгинское | д.Селивановская | 1 | 1 |
| 10 | Сойгинское | д.Черныханы | 1 | 1 |
| 11 | Сойгинское | д.Устье | 1 | 1 |
| 12 | Козьминское | п.Гыжег, ул.Первомайская,  около д.17а | 1 | 1 |
| 13 | Козьминское | с.Козьмино,ул.Вычегодская/  Дорожников | 1 | 3 |
| 14 | Козьминское | с.Козьмино, ул.Вычегодская,  около амбулатории | 1 | 3 |
| 15 | Козьминское | с.Лена, ул.Кости Зинина , около д.56 | 1 | 3 |
| 16 | Козьминское | с.Лена, ул. Лесная, около д.36 | 1 | 3 |
| 17 | Козьминское | д.Забелино, ул.Садовая | 1 | 1 |
| 18 | Козьминское | п.Песочный,ул.Песочная | 1 | 1 |
| 19 | Козьминское | д.Самыловская | 1 | 1 |
| 20 | Козьминское | д.Юрчаково | 1 | 1 |
| 21 | Козьминское | д.Шаровицы | 1 | 1 |
| 22 | Козьминское | д.Шубинская | 1 | 1 |
| 23 | Козьминское | д.Малая Толша | 1 | 1 |
| 24 | Козьминское | п.Гыжег ул.Первомайская/Яренская | 1 | 1 |
| 25 | Козьминское | с.Лена, ул.Кирова | 1 | 1 |
| 26 | Сафроновское | д. Микшина Гора | 1 | 1 |

Локальный сметный расчет создания мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов в рамках капитального вложения. (Прилагается отдельным файлом Приложение 2.1. к Расчету НМЦК).

Расходы на доставку к месту проведения работ рабочего персонала и ИТР, а также их проживание и питание покрываются Подрядчиком из собственных средств.

При выполнении работ Подрядчик обеспечивает своих рабочих инструментами, отвечает за соблюдение рабочими правил пожарной безопасности и техники безопасности.

Ответственность за сохранность техники, оборудования и материалов несет Подрядчик.

Работы по созданию мест (площадок) накопления. в населенных пунктах Ленского района Архангельской области.

включают в себя:

- установку контейнерных площадок согласно СанПиН 2.1.3684-21.

Подрядчик выполняет работы на основании полученного от Заказчика письменного задания с указанием конкретных мест контейнерных площадок.

Подрядчик выполняет работы своими средствами, из своих материалов.

Перед началом работ Подрядчик обязан:

- уведомить владельцев коммуникаций о проведении работ и получить необходимые согласования со всеми заинтересованными лицами (при необходимости);

- обустроить места производства работ, используя временные дорожные знаки и указатели, ограждающие устройства (при необходимости).

**2.1.2. Требования, предъявляемые к используемым материалам:**

В период выполнения работ Подрядчик самостоятельно обеспечивает охрану объектов, используемых материалов и оборудования.

Складирование материалов должно быть организовано согласно действующим правилам.

Подрядчик должен обеспечить технологическую последовательность выполняемых работ, порядок, отсутствие захламленности на месте производства работ, ежедневную уборку места производства работ и территории, прилегающей к участку выполнения работ.

В трехдневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ Подрядчик обязан вывезти за пределы участка принадлежащие ему временные сооружения, если таковые возводились в процессе выполнения работ, очистить площадку от строительного мусора и вывезти его, произвести уборку принадлежащих ему механизмов, материалов и другого имущества.

Подрядчик согласовывает с Заказчиком цветовую гамму товара (материала, оборудования).

Работы осуществляются из материалов Подрядчика. Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы, в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. Подрядчик должен предоставить Заказчику заверенные копии сертификатов на используемые в работе материалы до начала производства работ с использованием таких материалов. Используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не имеющими дефектов. Все комплектующие, материалы, изделия, оборудование, конструкции, техника приобретаются и доставляются на место производства работ, а также осуществляется их разгрузка и складирование, Подрядчиком самостоятельно, за счет Подрядчика.

При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

**2.1.3. Отмечаем, что в соответствии с правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21, контейнерные площадки должны иметь:**

- подъездной путь, по возможности позволяющий разворот специальной техники;

- твердое (железобетонная плита или монолитная плита) покрытие, размещенное на подстилающем материале (песчаная подушка, геотекстиль и иное) с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод;

- пандус (скат) от проезжей части, имеющей твердое покрытие;

- сплошное ограждение с трех сторон высотой не менее 1,5метра, выполненное из стандартных металлических, железобетонных изделий, толщиной не менее 0,5 мм;

- отсек для размещения контейнеров (в том числе раздельного накопления) ТКО не менее чем на две фракции и бункеров для накопления крупногабаритных отходов или отсек для накопления крупногабаритных отходов;

- расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах - не менее 25 метров, в сельских населенных пунктах - не менее 15 метров.

**Данные рекомендации необходимо учесть в ходе выполнения работ по муниципальному контракту.**

**3.** **Работы должны выполняться с соблюдением требований следующих**

**нормативно-технических документов:**

Все виды работ, предусмотренные типовыми решениями, ведомостью объема работ, локальным сметным расчетом, должны быть выполнены в полном объеме и с требованиями действующей нормативной документации: ГОСТ, ТУ, СНиП, СП, СанПиН, ВСН, НПБ, ППБ и иными действующими нормативными документами по предмету объекта закупки. Внесение изменений в объемы и виды работ не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, условиями контракта.

Качество и безопасность работ должны соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека, в том числе:

* Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения»;
* Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
* Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
* Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
* Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
* постановлению Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» (вместе с «Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами»);
* решению Совета депутатов МО «Сафроновское» № 30 от 03.11.2017 г, «Правила благоустройства МО «Сафроновское»; МО «Сойгинское » № 23 от 06.03.2016 г, «Правила благоустройства МО «Сойгинское»; МО «Козьминское » № 26 от 12.12.2019 г, «Правила благоустройства МО «Козьминское»;
* СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
* СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
* СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию. Территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических»;
* иным действующим требованиям нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов.

*В случае выхода актуализированной версии документов применяется актуальная редакция.*

Время и календарный план выполнения работ согласовывается с Заказчиком.   
По согласованию с Заказчиком возможно выполнение работ в выходные и праздничные дни. Подрядчик при исполнении контракта по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно выполнить работы и сдать объект Заказчику.

**4. Требования к качеству и результатам работ:**

Выполнение работ производится Подрядчиком в полном соответствии с данным техническим заданием, сметной документацией, с соблюдением строительных норм и правил, ПУЭ, правил по ОТ, ППБ, СанПиН и охране окружающей среды.

При выполнении работ применять материалы и оборудование, имеющие соответствующие сертификаты, технические свидетельства, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество и пригодность их применения на территории РФ в данном виде работ и предъявлять указанные документы по требованию Заказчика.

Заказчик имеет право осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением качества используемых подрядчиком материалов, с применением соответствующих обследований, в том числе проводить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций, используемых, выполненных и произведённых при выполнении работ, с привлечением при необходимости независимой от Подрядчика лаборатории и экспертов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

Оценка качества выполненных работ осуществляется в ходе проверки представителем Заказчика самостоятельно, либо с представителем Подрядчика.

В случае нанесения ущерба имуществу МО «Ленский муниципальный район» во время выполнения работ, Подрядчик обязуется возместить причиненный убытки в полном объеме или возместить вред в натуре.

**5. Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ:**

Гарантийный срок выполненных работ – не менее 3 (трех) лет с момента подписания документа о приемке, в том числе с устранением выявленных недостатков и дефектов.

При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют использовать нормальную эксплуатацию результатов работ до их устранения, Подрядчик обязуется устранить недостатки за свой счет. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по настоящему Контракту, несет Подрядчик.

**6. Контроль и приемка работ:**

Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные описанием объекта закупки и сметной документацией в соответствии со сроками исполнения Контракта. Подрядчик гарантирует завершение работ по объекту в установленные сроки.

За 3 дня до приемки работ Подрядчик извещает Заказчика. Подрядчик прилагает (при необходимости): оригиналы или заверенные поставщиками копии сертификатов и паспортов на материалы и оборудование. При сдаче выполненных работ Заказчику передается комплект исполнительной документации (при необходимости) в соответствии с условиями Контракта и документации, подтверждающей происхождение, безопасность и качество применяемых материалов, комплектующих, конструкций, изделий и устанавливаемого оборудования.

Приемка работ осуществляется приемочной комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Подрядчика, путем проверки фактически оказанных Подрядчиком работ в соответствии с описанием объекта закупки и муниципальным контрактом. По результатам проверки оформляются и подписывается документ о приемке.

**7.** **Требования к безопасности выполняемых работ:**

- При выполнении работ должен быть выполнен комплекс мероприятий, направленных на энергосбережение и энергоэффективность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Лица, привлекаемые к выполнению электромонтажных работ, должны иметь удостоверение соответствующей группы электробезопасности в соответствии действующим законодательством Российской Федерации и допуск на выполнение электромонтажных работ, которые предъявляются ответственному лицу учреждения до начала выполнения электромонтажных работ.

Работы должны быть выполнены с соблюдением техники безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

Подрядчик несет самостоятельную ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников, противопожарную безопасность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При оказании услуг принять все необходимые меры для обеспечения безопасности, в том числе путем установки освещения, ограждений, соответствующих дорожных знаков.

При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить надежность и безопасность выполнения работ, а также локализацию и минимальный ущерб при возникновении аварий;

Подрядчик обязан соблюдать требования правил охраны окружающей среды и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан обеспечить безопасность дорожного движения при выполнении работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на Подрядчика.

Подрядчик принимает меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

Подрядчик обязан незамедлительно сообщать Заказчику об аварийных ситуациях на территории проведения работ, выявленных (допущенных) в ходе выполнения работ.

**8. Требования к качественным и количественным характеристикам поставляемого товара в рамках выполняемых работ.**

**8.1. Краткие характеристики поставляемых товаров:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Требования к составу, свойствам и техническим характеристикам |
| 1 | Описание товара | Контейнер предназначен для накопления и транспортировки твердых коммунальных отходов |
| 2. | Объём, м3 | 0,75 |
| 3. | Цвет | Зеленый |
| 4 | Материал | Листовой металл |
| 5. | Толщина стенок, мм | Не менее 2,0, не более 2,5 |
| 6. | Габаритные размеры: |  |
| Высота, мм | 1100 |
| Ширина по нижнему краю, мм | 680 |
| Ширина по верхнему краю, мм | 890 |
| 7. | Окраска | Грунт и эмаль |
| 8. | Крышка | Откидные створки слева и справа. На створках у края размещены ручки в горизонтальном положении параллельно крышке контейнера. |
| 9. | Материал крышки, мм | Листовой металл |
| 10. | Толщина металла крышки, мм | Не менее 1,5, не более 2,0 |
| 11. | Окраска крышки | Грунт и эмаль |
| 12. | Наличие усиления контейнера по верхнему краю | Да |
| 13. | Наличие опор на дне контейнера | Да |
| 14. | Способ соединения конструктивных элементов контейнера | Сплошной электросварной шов |
| 15. | Диапазон рабочих температур, град. С | Не менее +50 и не более -40 |
| 16. | Нанесение маркировки | С одной стороны надпись: «Собственность МО «ЛМР» |
| 17. | Размер букв маркировки, мм | Не менее 50,0 не более 100,0 |
| 18. | Цвет надписи | белый |

**8.2. Количество поставляемых товаров**: 45 (сорок пять) штук.

**8.3. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению:** Подрядчик доставляет Товар по адресам контейнерных площадок согласно потребности контейнеров указанных в разделе 2.2.1 технического задания. Доставка, установка контейнеров на контейнерный площадки осуществляется силами Подрядчика. Подрядчик выполняет работы по уборке и вывозу мусора от упаковочного материала.

**8.4. Сроки поставки товаров:**  согласно срока выполнения работ.

**8.5. Общие требования к товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок**:

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Поставляемый Товар должен быть без наружных повреждений, ржавчины, царапин, непрокрасов, надпись четкая читаемая, соответствовать по качеству и комплектации, техническим условиям и технической документации изготовителя, техническому паспорту, не обременённый правами третьих лиц (не находится под арестом, в залоге, аренде, безвозмездном пользовании, иных видах обременения).

Подрядчик предоставляет гарантии качества Товара на срок аналогичный гарантиям качества изготовителя, но не менее 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами документа о приемке.

Срок замены некачественного Товара Подрядчиком – 7 (семь) дней с момента поступления претензии от Заказчика.

**8.6. Требования к функциональным характеристикам товаров:**

Функциональные характеристики товара должны соответствовать требованиям пункте 8.1. Технического задания.

Комплектность поставляемого Товара должна соответствовать требованиям указанным в пункте 8.1. Технического задания.

Весь товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей безопасность транспортировки и сохранность качества в течение гарантийного срока хранения.

Поставляемый Товар должен быть либо оригинальным, в соответствии с заявленной спецификацией, либо эквивалентным товаром. Качество, технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства), предлагаемых эквивалентных товаров должны строго соответствовать оригинальным или превосходить по потребительским свойствам.

**8.7.Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):**

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления, качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного вида действующим законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством РФ.

Качество товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, и подтверждаться надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность продукции: сертификаты о соответствии ГОСТ, сертификаты качества, в случае если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик подтверждает качество и безопасность товара представлением документов, подтверждающих его качество и безопасность в соответствии с:

- Федеральным законом РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом РФ «О защите прав потребителей».

**8.8. Цена контракта, условия поставки:** Цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные со страхованием, уплатой налогов, пошлин, сборов, доставкой и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении контракта. Подрядчик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Подрядчиком собственными техническими средствами или за свой счет.