Приложение № 5

распоряжению Администрации

МО «Ленский муниципальный район»

от 3 апреля 2023 года № 87

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (ПРОЕКТ)**

**на выполнение работ по разработке** **проектной и рабочей документации**

**по объекту «Канализационные очистные сооружения в с.Яренск Ленского района Архангельской области»**

**Регистрационный № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ИКЗ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

с. Яренск «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

Администрация Муниципального образования «Ленский муниципальный район», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы муниципального образования «Ленский муниципальный район» Торкова Алексея Глебовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского [кодекса](consultantplus://offline/ref=C36B03DBA536EA525D662381ACE9C394D57D9026D42F5DE9B445103EA5DDE2H) Российской Федерации, Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=C36B03DBA536EA525D662381ACE9C394D57A9223D42F5DE9B445103EA5DDE2H) от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г., № извещения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

**ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Контракта Заказчиком и Исполнителем были согласованы следующие определения различных терминов:

1.1. Акт сдачи-приемки результатов выполненных работ - документ о сдаче Результатов выполненных Работ по выполнению инженерных изысканий, разработке основных технических решений, проектной документации, сметной документации, рабочей документации в соответствии с этапами выполнения работ Календарного графика выполнения работ и стоимости (Приложение № 2) и подтверждающий получение всех необходимых согласований по разработанной документации. В случае если в результате выполнения Работ Исполнителем будет создан результат интеллектуальной деятельности, то подписание данного Акта свидетельствует о том, что исключительные права на результат интеллектуальной деятельности, созданный в ходе выполнения соответствующих Работ, переданы Заказчику.

1.2. Техническое задание на разработку проектно-сметной и(или) рабочей документации (далее – Техническое задание) - исходный документ на проектирование объекта капитального строительства, устанавливающий основное назначение объекта, его технические характеристики, показатели качества и технико-экономические требования, предписание по выполнению необходимых стадий создания документации и ее состав, а также специальные требования. Является Приложением №1 к настоящему Контракту со всеми изменениями и дополнениями, существующими на момент заключения Контракта.

1.3. Нормативные акты в области проектирования и строительства - действующие на момент исполнения обязательств по Контракту нормы законодательства Российской Федерации, технические регламенты, нормы и правила, государственные стандарты и иные нормативные документы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов муниципальной власти, регулирующие отношения Сторон в рамках настоящего Контракта, в области инженерных изысканий, проектирования и строительства.

1.4. Объект - Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Канализационные очистные сооружения в с. Яренск Ленского района Архангельской области».

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

1.5. Организация по проведению экспертизы - уполномоченные на проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектно-сметной документации, в установленном порядке, органы исполнительной власти Российской Федерации, подведомственные указанным органам государственные учреждения, государственное учреждение, подведомственное Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

1.6. Календарный график выполнения работ и стоимости - документ, являющийся Приложением № 2 к настоящему Контракту, устанавливающий начальные, промежуточные и окончательные сроки выполнения Работ, а также их стоимость.

1.7. Проектная документация - совокупность текстовых и графических документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические и иные решения проектируемого объекта капитального строительства, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений технического задания, требованиям технических регламентов и документов в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства. Состав проектной документации определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

1.8. Рабочая документация - совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и (или) изготовления строительных изделий. Объем, состав и содержание рабочей документации определяется Заказчиком в зависимости от степени детализации решений, содержащихся в проектной документации и техническом задании.

1.9. Работы - комплекс работ, подлежащих выполнению Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.10. Результат(ы) инженерных изысканий - документ, разработанный в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства о выполненных инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство и(или) реконструкцию Объекта, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий на Объекте в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий территории Объекта, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории применительно к Объекту при осуществлении строительства и(или) реконструкции Объекта и после их завершения, и о результатах оценки влияния строительства и(или) реконструкции Объекта на другие объекты капитального строительства.

1.11. Результат(ы) выполненных Работ – Проектно-сметная документация и(или) Результаты инженерных изысканий, получившие положительные заключения Организации по проведению экспертизы (в случае необходимости проведения экспертизы) о соответствии требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства, и(или) Рабочая документация, согласованная со всеми заинтересованными сторонами, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Проектно-сметная, Рабочая документация и (или) инженерные изыскания выполняются Исполнителем в полном объеме в соответствии с нормативными актами в области проектирования и строительства, исходя из условий достаточности. Под условием достаточности понимается уровень и объем детализации Результатов выполненных Работ, соответствующий требованиям нормативов, определяющих объем и полноту документации, удовлетворяющий Специализированные организации и Организацию по проведению экспертизы (в случае необходимости проведения экспертизы).

1.12. Специализированные организации - организации, в том числе инспектирующие органы, органы государственного регулирования и надзора, компетентные государственные органы, органы местного самоуправления, а также иные организации и инстанции, уполномоченные на проведение согласований, подготовку заключений по проектной и рабочей документации в случае и порядке, установленном нормативными актами в области проектирования и строительства.

1.13. Субподрядчик - любое лицо, привлекаемое непосредственно Исполнителем для выполнения работ и иных обязательств по настоящему Контракту.

1.14. Цена Контракта - сумма, которая включает в себя все расходы Исполнителя, учитывает содержание, объем и сложность работ, предусмотренных настоящим Контрактом, а также сумма, которая должна быть выплачена Исполнителю в рамках настоящего Контракта за полное и надлежащее выполнение всех своих обязательств по Контракту.

**2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке проектной и рабочей документации (далее – Проектная документация) по объекту: «Канализационные очистные сооружения в с. Яренск Ленского района Архангельской области» (далее по тексту – Объект), а Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату надлежащим образом выполненных работ, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Проектная документация разрабатывается Исполнителем по следующим этапам:

1. – предпроектные обследования, сбор исходных данных, выполнение инженерных

изысканий, разработка, согласование и утверждение основных технических решений (ОТР) по сооружаемым (реконструируемым) объектам;

1. – получение положительного заключения государственной экспертизы

выполненных инженерных изысканий;

1. – разработка и согласование проектной документации с заказчиком и

министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области;

1. – экспертиза проектно-сметной документации; экологическая экспертиза;
2. – разработка и согласование рабочей документации.

2.2. Исполнитель обязуется в рамках цены Контракта, в установленные Контрактом сроки выполнить, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1): провести предпроектные обследования, сбор исходных данных, инженерные изыскания, разработать и согласовать основные технические решения (ОТР), разработать проектно-сметную и рабочую документацию, обеспечить техническое сопровождение проектной и сметной документации в экспертных организациях и получение положительных экспертных заключений, а также согласовать готовую документацию с надзорными органами, компетентными государственными органами, органами местного самоуправления и т.д., а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ.

2.3. Проектная документация должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и Архангельской области в части состава, содержания и оформления проектной документации для строительства, а также Техническому заданию (Приложение №1).

2.4. В состав проектной документации, выдаваемой Заказчику, входят расчеты объемов строительно-монтажных работ, потребности в трудовых и энергетических ресурсах, материалах и критерии эквивалентности материалов.

2.5. Результатом выполненной работы по Контракту, предметом которого в соответствии с Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=929CF7C1928B25BB295D2ACEA730CF9B215CAB7DED2CCEC63FFBE735024DE6M) Российской Федерации является выполнение проектных и (или) изыскательских работ, являются проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий. В случае если в соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=929CF7C1928B25BB295D2ACEA730CF9B2255A37FE026CEC63FFBE735024DE6M) Российской Федерации проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ по такому Контракту при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

**3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

3.1. Выполнение работ осуществляется в соответствии с Календарным графиком выполнения работ и стоимости (Приложение № 2) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ:

Срок выполнения проектных работ составляет 18 месяцев с момента заключения Контракта, в том числе:

Разработка проектной документации:

I этап – предпроектные обследования, сбор исходных данных, предварительные изыскания (при необходимости), разработка, согласование и утверждение ОТР – 3 месяца с момента заключения Контракта;

II этап – выполнение комплексных инженерных изысканий (инженерно- геологические изыскания, инженерно-геодезические изыскания, инженерно-экологические изыскания, гидрометеорологические, археологические изыскания) в объеме, необходимом и достаточном для прохождения государственной экспертизы инженерных изысканий и подготовки проектной документации с прохождением государственной экспертизы инженерных изысканий – 7 месяцев с момента заключения Контракта;

III этап - разработка, согласование проектно-сметной документации с заказчиком и министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области – 12 месяцев с момента заключения Контракта;

IV этап - прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации и государственной историко-культурной экспертизы (в случае необходимости), экологическая экспертиза - 17 месяцев с момента заключения Контракта;

V этап – разработка и согласование рабочей документации - 18 месяцев с момента заключения Контракта.

Выполнение отдельных работ, входящих в общий комплекс работ по Контракту, осуществляется Исполнителем в сроки, указанные в Календарном графике выполнения работ и стоимости (Приложение № 2).

* 1. Работа по разработке Проектной документации завершается созданием Проектной документации, в отношении которой получено согласование Заказчика и других заинтересованных организаций, утвержденной Заказчиком, а также принятой по Акту сдачи-приемки результатов выполненных работ.
  2. Исполнитель передает Заказчику результаты выполненных работ на электронном и бумажном носителях в соответствии с п. 3.2 настоящего Контракта, а также исключительное право на результаты выполненных работ в полном объеме.
  3. Моментом перехода от Исполнителя к Заказчику исключительного права на результаты выполненных работ являются соответствующие даты подписания Сторонами Актов сдачи-приемки результатов выполненных работ, а в случае досрочного расторжения настоящего Контракта - дата расторжения Контракта.

Моментом перехода права собственности и риска случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ по разработке Проектной документации от Исполнителя к Заказчику является дата подписания Сторонами соответствующих Актов сдачи-приемки результатов выполненных работ.

* 1. Место выполнения работ: по месту нахождения Исполнителя. Место предоставления результатов: 165780, РФ, Архангельская область, Ленский район, село Яренск, ул. Бр. Покровских, дом 19.

**4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**4.1. Заказчик обязуется:**

4.1.1. Передать Исполнителю исходные данные (документацию) по объекту согласно Техническому заданию. Иные исходные данные, необходимость которых выявилась в процессе выполнения работ, предоставляется по письменному запросу Исполнителя.

4.1.2. Произвести приемку и оплату выполненных работ по разработке проектной документации Объекта в соответствии с разделами 5, 6 Контракта и Техническому заданию (Приложение №1). При обнаружении отступлений от Контракта, отсутствия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, и(или) результатов инженерных изысканий, также иных недостатков в документации немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.1.3. Осуществлять приемку работ в соответствии с нормативными документами, правилами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

**4.2. Заказчик имеет право:**

4.2.1. В любое время потребовать от Исполнителя отчет о ходе выполнения работ.

4.2.2. Заказчик имеет право осуществлять контроль за деятельностью Исполнителя.

4.2.3. При обнаружении некачественно выполненных работ, обязать Исполнителя своими силами и без увеличения стоимости в установленный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки. Некачественно выполненные и непринятые Заказчиком работы оплате не подлежат.

4.2.4. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Исполнителем обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей;

4.2.5. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

**4.3. Исполнитель обязуется:**

4.3.1. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Контракта представить Заказчику для утверждения программу выполнения инженерных изысканий, а также, при наличии замечаний Заказчика, устранить их в срок не более чем 10 (десять) рабочих дней со дня их получения и передать Заказчику доработанную программу выполнения инженерных изысканий.

Своевременно и должным образом выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями Контракта и на основании Технического задания (Приложение № 1), а также Градостроительным кодексом РФ, СП, СНиП, СанПиН, региональными и другими нормативно-правовыми актами, обязательными для исполнения сторон.

4.3.2. Представить Заказчику технический отчет по результатам изысканий, топографический план, фотоматериалы и проектную документацию в сроки и в объеме, предусмотренные Контрактом.

4.3.3. Назначить в трехдневный срок с момента подписания Контракта представителей Исполнителя, ответственных за выполнение работ по Контракту, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных названным представителям полномочий.

4.3.4. Разработать и в течение 3-х дней с момента подписания Контракта представить на согласование и утверждение Заказчику пообъектные календарные планы-графики выполнения работ (Приложение № 3, Приложение № 4), которые должны соответствовать общим срокам выполнения работ, указанным в Календарном графике выполнения работ и стоимости (Приложение № 2).

4.3.5. Предоставить гарантию качества Проектной документации на весь объем Проектной документации на весь период проектирования, строительства и эксплуатации Объекта. Обеспечить применение в Проектной документации современных перспективных технологий.

4.3.6. В процессе проектирования своевременно вносить в документацию изменения, связанные с введением в действие новых нормативных документов без дополнительной оплаты.

4.3.7. Выполнять указания Заказчика, протокольные решения совещаний представленных в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Проектную документацию, если они не противоречат условиям Контракта, действующему законодательству Российской Федерации и нормативным актам Архангельской области.

4.3.8. По запросу Заказчика информировать в письменной форме о ходе выполнения Контракта.

4.3.9. Выполнить Проектную документацию в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), действующими нормами и техническими условиями.

4.3.10. Своими силами и за свой счет получить и предоставить Заказчику положительное заключение государственной экспертизы Проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости, с устранением всех возможных замечаний.

Если в ходе проведения экспертизы будет получено заключение Организации по проведению экспертизы о несоответствии разработанной по Контракту Проектной документации требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства (отрицательное заключение), Исполнитель исправляет или заново выполняет проектные работы, и осуществляет повторную экспертизу за свой счет без изменения цены Контракта.

4.3.11. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты) при передаче результатов инженерных изысканий и (или) Проектной документации, при проведении государственной экспертизы Проектной документации и(или) результатов инженерных изысканий, а также выявленные в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Исполнителем и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Исполнителем в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения уведомления о выявленных дефектах и недостатках.

4.3.12. Использовать Проектную документацию только на цели, предусмотренные Контрактом. Не передавать и не продавать Проектную документацию или их отдельную часть третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные.

4.3.13. Участвовать в делах по искам третьих лиц к Заказчику, связанным с исполнением настоящего Контракта, использованием Заказчиком Результата выполненных работ.

4.3.14. Исполнять иные обязанности, установленные для Исполнителя Контрактом, гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4.3.15. До окончания выполнения Работ по настоящему Контракту оперативно информировать Заказчика об изменениях нормативных актов в области проектирования и строительства из-за которых может возникнуть необходимость внесения изменений в Результаты выполненных Работ.

4.3.16 Осуществлять по требованию Заказчика авторский надзор за строительством и(или) реконструкцией Объекта по отдельному муниципальному контракту.

4.3.17. Перед направлением документации Заказчику обеспечить получение всех необходимых согласований заинтересованных сторон.

4.3.18. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.

При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы.

4.3.19. Настоящим Исполнитель подтверждает, что при выполнении Контракта руководствуется нормативными актами в области проектирования и строительства, ознакомлен со всеми требованиями и стандартами, и иными нормативно-техническими документами, действующими на момент исполнения соответствующего обязательства по Контракту.

4.3.20. С даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчику принадлежат все исключительные имущественные права на использование созданной по Контракту проектной документации, всех чертежей, со всеми корректировками и доработками, как полностью, так и частями, в полном объеме для использования их в любой форме и любым способом, включая перечисленные в ст. 1270 ГК РФ:

– право на передачу в эфир данных о Проекте и его изображений;

– право на публичный показ архитектурного Проекта до и после его реализации;

– право изменять, дополнять и перерабатывать Проект без получения согласия Исполнителя;

– право на повторное использование Проектной документации и выполненной на её основе документации, а также право на повторную практическую реализацию путем строительства иных объектов капитального строительства, без получения согласия Исполнителя (п.п. 10 п. 2 ст. 1270 Гражданского кодекса РФ).

**4.4. Исполнитель имеет право:**

4.4.1. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п.. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту.

4.4.2. Осуществлять иные права, предоставленные Исполнителю в соответствии с Контрактом, гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

* + 1. Исполнитель имеет право письменно запрашивать от Заказчика документы, материалы, исходные данные, а также разъяснения по вопросам, относящимся к исполнению обязательств по настоящему Контракту.
    2. Исполнитель не вправе без письменного указания Заказчика вносить изменения в согласованную Заказчиком Проектную и Рабочую документацию на всех этапах выполнения Работ по настоящему Контракту.

**5. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ОПЛАТЫ**

5.1. Цена Контракта определяется на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек (с НДС/ без НДС) и финансируется Заказчиком в пределах лимита бюджетных обязательств по Объекту, утвержденного на соответствующий финансовый год.

Источник финансирования – бюджет муниципального образования «Ленский муниципальный район».

В цену Контракта, включается:

– стоимость (цена) подлежащих выполнению работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), в том числе затраты на материалы и оборудование, необходимых для выполнения всего комплекса работ, на обследование, изыскания, согласование и государственную экспертизу Проектной документации;

– все налоги и прочие сборы и другие обязательные платежи, в том числе иные расходы Исполнителя, с выполнением обязательств по Контракту.

5.2. В случае если в ходе исполнения Контракта уполномоченным государственным органом установлены обстоятельства, которые являются основанием для уплаты Исполнителем НДС, последний не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС.

5.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.4. Оплата осуществляется в безналичной форме в рублях. Настоящим Контрактом авансирование работ Исполнителю не предусмотрено.

Оплата фактически выполненных работ по стадиям разработки Проектной документации, определенным пунктом 2.1. Контракта и согласно Календарного графика выполнения работ и стоимости (Приложению № 2), осуществляется путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя в пределах цены Контракта установленной пунктом 5.1 и Календарным графиком выполнения работ и стоимости (Приложение № 2) настоящего Контракта, после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (стадии разработки Проектной документации). Порядок оплаты по Контракту – Заказчик производит оплату в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС.

5.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в разделе 15 настоящего Контракта.

5.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

* 1. Превышение Исполнителем объемов и, как следствие, стоимости Работ, не подтвержденных Заказчиком, выполняется (оплачивается) Исполнителем за свой счет.

**6. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ДОКУМЕНТАЦИИ**

6.1. Приемка работ осуществляется в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 и действующих нормативных документов (СНиП, СанПиН, НПБ СП, и пр.), а также с другими нормативными документами, правилами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

* 1. Разработка Проектной документации осуществляется в сроки, установленные в Календарном графике выполнения работ и стоимости (Приложение № 2). Исполнитель вправе досрочно разработать Проектную документацию, в этом случае Заказчик вправе принять и оплатить их досрочно или в сроки в соответствии с условиями Контракта.

6.3. Подписание Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ, оформляются в следующем порядке:

6.3.1. В сроки, установленные Контрактом, Исполнитель передает результат разработки проектно-сметной документации в зависимости от стадии:

«Предпроектные обследования, сбор исходных данных, инженерные изыскания (в том числе получение положительного заключения государственной экспертизы)»: результат работы – документация и материалы согласований, полученных от Специализированных организаций, уполномоченных на проведение согласований, в случае и порядке, установленных нормативными актами в области инженерных изысканий с обязательным получением положительного заключения государственной экспертизы;

«Разработка, согласование и утверждение основных технических решений»: результат работы – документация, содержащая основные технические решения, утвержденная распоряжением главы муниципального образования, или его заместителем по соответствующему направлению деятельности, предоставляется в 2 (двух) экземплярах;

«Разработка и согласование проектной документации (в том числе получение положительного заключения государственной экспертизы)»: результат работы – Проектная документация и материалы согласований, полученных от Специализированных организаций, уполномоченных на проведение согласований, в случае и порядке, установленных нормативными актами в области проектирования и строительства, (с обязательным получением положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий), предоставляется в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде на CD;

«Разработка и согласование сметной документации (в том числе получение положительного заключения государственной экспертизы)»: результат работы – Сметная документация и материалы согласований, полученных от Специализированных организаций, уполномоченных на проведение согласований, в случае и порядке, установленных нормативными актами в области проектирования и строительства (с обязательным получением положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства), предоставляется в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде на CD;

«Разработка и согласование рабочей документации» результат работы – комплект рабочей документации предоставляется в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде на CD.

6.3.2. Готовой Проектной документацией, предъявляемой к приемке Заказчику, является совокупность текстовых и графических документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические и иные решения проектируемого объекта капитального строительства, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений технического задания, требованиям технических регламентов и документов в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства. Состав проектной документации определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», выполненная в соответствии с техническим заданием, согласованная в Специализированных организациях, уполномоченных на проведение согласований, в случае и порядке, установленных нормативными актами в области проектирования и строительства.

6.3.3. Приемка результата работ осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (СНиП, СанПиН, НПБ СП, и пр.), а также другими нормативными правовыми актами, обязательными для исполнения, в соответствии с требованиями, указанными в Федеральном законе № 44-ФЗ и настоящем Контракте. Сдача и приемка выполненных работ оформляются актом сдачи-приемки выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения по накладной результатов разработки Проектной документации.

6.3.4. Основаниями для отказа в приемке результата работ является несоответствие документации требованиям действующего законодательства, государственным стандартам, техническому заданию, а также требованиям и указаниям Сторон, изложенным в Контракте.

6.3.5. В случае отказа Заказчика от приемки работ в течение срока, указанного в пункте 6.3.3. Контракта, Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ с приложением перечня с необходимыми доработками и сроков их выполнения.

6.3.6. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости обязан в установленный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки документации и(или) обеспечивает их устранение третьими лицами. Некачественно выполненные и непринятые Заказчиком работы оплате не подлежат.

6.3.7. Обязательства Исполнителя по разработке Проектной документации считаются исполненными в полном объеме после предъявления Заказчику готовой Проектной документации.

6.4. В течение 5 рабочих дней с момента предоставления Исполнителем Проектной документации Заказчик проводит рассмотрение результатов исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Контракту на предмет соответствия выполненных работ и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта.

6.5. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании соответствующих контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

6.6. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта (в случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения). В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.7. По решению Заказчика для приемки выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения Контракта (в случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения) создается приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

6.8. Приемка выполненной работы осуществляется Заказчиком по месту выполнения работ, указанному в настоящем Контракте, и подтверждается подписанием документа о приемке.

6.9. Исполнитель формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в единой информационной системе документ о приемке в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения работ (отдельного этапа).

6.10. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

6.11. В случае создания в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Контракта приемочной комиссии не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с [пунктом 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=388926&dst=2963&field=134&date=22.11.2021) части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с [подпунктом «а»](#p1) настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с [подпунктом «а»](#p1) настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

6.12. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Исполнитель вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

6.13. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6.14. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Исполнителя, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

**7. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА**

7.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Контракту, а также имущественные права на результаты выполненных проектных и изыскательских работ принадлежат Заказчику, с даты приемки результатов выполненных проектных и изыскательских работ.

**8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта, Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 года № 1042.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), в размере **1000 (Одна тысяча) рублей 00**  **копеек.**

8.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44- ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в трёхдневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин.

8.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.12. Разногласия по Контракту решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами. Если согласие не будет достигнуто, дело подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Архангельской области.

8.13. Требование об исполнении настоящего Контракта может быть заявлено Стороной в Арбитражный суд Архангельской области после получения отказа другой Стороны о выполнении требования, либо неполучения ответа на требование в 10-дневный срок с момента получения другой Стороной такого требования.

8.14. Уплата неустоек не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

8.15. Оплата настоящего Контракта может быть осуществлена путем выплаты Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств перед Заказчиком по настоящему Контракту.

**9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законным порядком.

9.3. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна в трехдневный срок известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Контрактных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основании освобождения от ответственности.

9.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение Контрактных обязательств не применяются.

9.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 месяцев, Стороны должны договориться о последующем исполнении Контракта. Если соглашение Сторонами не достигнуто, расторжение Контракта производится в соответствии с разделом 13 Контракта.

**10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**

10.1. Контракт вступает в силу с даты подписания Заказчиком Контракта и действует в течении 18 месяцев, в части выполнения работ и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до его расторжения.

10.2. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту, если таковые имели место при исполнении настоящего Контракта.

**11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

11.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Контракту, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны Контракта.

11.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта, ходу его исполнения и полученным результатам

11.3. Требования п. 11.1 Контракта не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.

11.4. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 11 Контракта, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

**12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ**

12.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 10 % от цены Контракта, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек.

12.2. Выбранный способ обеспечения исполнения обязательств по Контракту (независимая гарантия или денежные средства, перечисленные на указанный счет Заказчика) должен соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также конкурсной документации.

12.3. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

12.4. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту, указанное в пункте 12.1. Контракта применяется независимо от применения неустойки, предусмотренной разделом 8 Контракта.

12.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1, и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, возвращаются Исполнителю в течение 10 календарных дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом.

12.6. Исполнитель обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителем о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 8.6 настоящего Контракта.

12.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

**13. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА**

13.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, на основании решения суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Контракта в случаях, когда такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

Порядок принятия Сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта устанавливается Федеральным законом № 44-ФЗ.

13.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

13.3. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение Контрактных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

13.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с [частью 6 статьи 14](consultantplus://offline/ref=685D2F466DC0104B3FB107D3DC9184BEF1FFF8E4D6B996B0EB7EFB74535B04764AC71DA3983270I) Федерального закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте

13.5. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны уполномоченными на, то представителями Сторон. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

13.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.7. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой формы Исполнитель в течение 10 (Десяти) календарных дней обязан письменно известить об этом Заказчика.

13.8. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности Заказчика по данному Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

**14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

14.1. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Календарный график выполнения работ и стоимости.

Приложение №3 – Календарный план-график выполнения работ на объектах капитального строительства производственного и непроизводственного назначения;

Приложение №4 – Календарный план-график выполнения работ на линейных объектах.

14.2. Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный носитель.

14.3. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения или почтой.

Уведомление по почте считается врученным Стороне, если отправлено заказным письмом и доставлено по указанному получателем адресу в разделе 15 настоящего Контракта.

14.4. В случае уменьшения ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств как получателя бюджетных средств, Заказчик в ходе исполнения Контракта в 10-дневный срок уведомляет об этом Исполнителя. При этом стороны в ходе исполнения согласовывают новые условия Контракта, в том числе цену и (или) сроки исполнения Контракта и (или) объем работ, предусмотренных Контрактом.

14.5. Во всем остальном, не предусмотренном в настоящем Контракте Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Архангельской области.

**15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Исполнитель:** |
| Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район» (Администрация МО «Ленский  муниципальный район»)  ***Юридический и почтовый адрес:*** 165780, РФ, Архангельская область, Ленский район, с.Яренск, ул. Бр. Покровских, д.19  ИНН: 2915000962  КПП: 291501001  Банк: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ// УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск  Казначейский счет 03231643116350002400  БИК 011117401  ЕКС 40102810045370000016  Получатель: Финансовый отдел Администрации муниципального образования «Ленский муниципальный район» (Администрация МО «Ленский муниципальный район)  л/сч.03243021810  Телефон: (81859) 5-24-01  Факс: (81859) 5-26-45  E-mail: jarensk-29@yandex.ru |  |

**16. ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Исполнитель:** |
| Глава МО  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Г. Торков  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.  М.П. |

Приложение №1 к муниципальному контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Техническое задание**

*(Указано в разделе II «Сведения о работах, на выполнение которых осуществляется закупка, и об условиях контракта»)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Исполнитель:** |
| Глава МО  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Г. Торков  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.  М.П. |

Приложение № 2 к муниципальному контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Календарный график выполнения работ и стоимости**

| № п/п | Наименование Работ  (стадий, этапов) | Начало выполнения Работ | Срок выполнения работ | Стоимость Работ  (без НДС\_\_\_%) | Сумма  НДС\_\_% | Итого с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | | | | | | |
| 1 | 1 этап – предпроектные обследования, сбор исходных данных, предварительные изыскания (при необходимости), разработка, согласование и утверждение ОТР |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 этап – выполнение комплексных инженерных изысканий (инженерно- геологические изыскания, инженерно-геодезические изыскания, инженерно-экологические изыскания, гидрометеорологические, археологические изыскания) в объеме, необходимом и достаточном для прохождения государственной экспертизы инженерных изысканий и подготовки проектной документации с прохождением государственной экспертизы инженерных изысканий |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 этап – разработка и согласование проектно-сметной документации с заказчиком и министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 этап – прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации и государственной историко-культурной экспертизы (в случае необходимости) |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 этап – разработка и согласование рабочей документации |  |  |  |  |  |
| Итого: | | | |  |  |  |

Общий срок разработки и согласование проектной документации составляет – 18 месяцев с даты заключения Контракта.

Общая стоимость Работ по настоящему Контракту составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в т.ч. НДС\_\_\_%, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Исполнитель:** |
| Глава МО  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Г. Торков  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.  М.П. |

Приложение № 3 к муниципальному контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Календарный план-график выполнения работ на объектах капитального строительства производственного и непроизводственного назначения**

(форма в формате Excel)

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Исполнитель:** |
| Глава МО  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Г. Торков  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.  М.П. |

Приложение № 4 к муниципальному контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Календарный план-график выполнения работ на линейных объектах**

(форма в формате Excel)

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Исполнитель:** |
| Глава МО  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Г. Торков  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.  М.П. |