- АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 августа 2021 года № 462

с. Яренск

О внесении изменений в муниципальную программу

«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности

в МО «Ленский муниципальный район» на 2019-2024 годы»

Руководствуясь Уставом МО «Ленский муниципальный район», постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный район» 
от 30.04.2014 № 283-н «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Ленский муниципальный район» постановляет:

- Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в МО «Ленский муниципальный район» на 2019-2024 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный район» 
от 12.09.2018 № 549-н (в редакции постановлений от 04.02.2019 № 62-н, 
от 15.02.2019 № 104-н, от 06.05.2019 № 292-н, от 30.05.2019 № 341-н, 
от 24.06.2019 № 391-н, от 05.11.2019 № 679-н, от 27.11.2019 № 732-н, 
от 30.12.2019 № 811-н, от 24.01.2020 № 33-н, от 19.03.2020 № 147-н, 
от 16.06.2020 № 340-н, от 14.07.2020 № 386-н, от 13.11.2020 № 652-н, 
от 01.02.2021 № 42-н, от 03.03.2021 № 125-н, от 18.05.2021 № 312-н), следующие изменения:

1.1. «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Разместить настоящее постановление на Интернет-сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район».

- Опубликовать настоящее постановление в муниципальном периодическом печатном издании «Вестник муниципальных правовых актов МО «Ленский район».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Ленский муниципальный район» по вопросам экономики и инфраструктурного развития Н.Н. Кочанова.

Глава МО «Ленский муниципальный район»                                    А.Г. Торков

Приложение

к постановлению Администрации

МО «Ленский муниципальный район»

от 5 августа 2021 года № 462

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

«Охрана окружающей среды обеспечение экологической безопасности

в МО «Ленский муниципальный район» на 2019-2024 годы»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель (исполнитель) | Источники финансирования | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение экологической безопасности в МО «Ленский муниципальный район» на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 - обеспечение экологической безопасности и снижение загрязнения окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Разработка сметной документации с получением заключения о достоверности сметной стоимости по созданию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов на территории МО «Ленский муниципальный район» (далее - Площадки). Корректировка сметной документации с получением заключения о достоверности сметной стоимости по созданию Площадок. Создание Площадок. Содержание Площадок. Приобретение (поставка) контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов. Организация мероприятий по раздельному сбору твердых коммунальных отходов (пластик, стекло, бумага и картон). | Администрация МО «Ленский муниципальный район, муниципальные образования поселений, отдел ПС, ЖК и СХ | Всего, | 9262,6,0 | 2399,5 | 5416,9 | 1446,2 | - |  | - |  | - |  | Развитие экологически безопасной инфраструктуры обращения с ТКО |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5556,3 | 1891,2 | 3665,1 | - | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 3236,9 | 408,3 | 1382,4 | 1446,2 | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | бюджеты поселений | 469,4 | 100,0 | 369,4 | - | - |  | - |  | - |  |  |
| 1.2. Ведение реестра произ-водственных мощностей в области обращения с твердыми коммунальными отходами. | Администрация МО «Ленский муниципальный район, отдел ПС, ЖК и СХ | Без финансирования | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | Создание единого информационного пространства в области обращения с ТКО, базы данных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами с целью проведения мониторинга их состояния. |
| 1.3. Содействие внедрению системы сбора ртутьсодер-жащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у населения | Администрация МО «Ленский муниципальный район», отдел ПС, ЖК и СХ | Всего, | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | Организация утилизации опасных отходов. |
|  |  | в том числе: | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Проведение обследова-ний объектов размещения твердых коммунальных отходов, действующих и после завершения их эксплуатации. | Администрация МО «Ленский муниципальный район», отдел ПС, ЖК и СХ | Всего, | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | Своевременная выработка и реализация мер, способствующих снижению негативного воздействия на окружающую среду от объектов размещения ТКО. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |
| 1.5. Проведение лаборатор-ных исследований качества воды водозаборных сооруже-ний и устройств нецентрали-зованного водоснабжения. Благоустройство территории водопроводных сооружений. | Администрация МО «Ленский муниципальный район», отдел ПС, ЖК и СХ | Всего, | 618,5 | 38,2 | 162,0 | 418,3 | - |  | - |  | - |  | Повышение качества питьевой воды в общественных 29 колодцах и 3 скважинах, находящихся на балансе МО «Ленский муниципальный район». |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 618,5 | 38,2 | 162,0 | 418,3 | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | бюджеты поселений | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |
| - 1.6. Проведение обследова-ний территорий в целях выявления несанкциониро-ванного размещения отхо-дов. | Администрация МО «Ленский муниципальный район», отдел ПС, ЖК и СХ | Всего, | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | Не реже 2 раз в год. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |
| Итого по задаче № 1 |  | Всего, | 9881,1 | 2437,7 | 5578,9 | 1864,5 | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5556,3 | 1891,2 | 3665,1 | - | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 3855,4 | 446,5 | 1544,4 | 1864,5 | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | бюджеты поселений | 469,4 | 100,0 | 369,4 |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Задача № 2 - повышение уровня экологического образования, просвещения и формирование экологической культуры населения к окружающей среде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организация информи-рования населения по вопро-сам экологической направ-ленности в средствах массо-вой информации. | Администрация МО «Ленский муниципальный район». Управляющие компании | Всего, | 0,0 | - | - | 0,0 | - |  | - |  | - |  | Формирование ответственного отношения граждан к окружающей среде, размещение в СМИ не менее 2 статей в год. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,0 | - | - | 0,0 | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |
| 2.2. Изготовление рекламной продукции экологической направленности (кроме СМИ). | Администрация МО «Ленский муниципальный район», отдел ПС, ЖК и СХ | Всего, | 0,0 | - | - | 0,0 | - |  | - |  | - |  | Изготовление и распространение информационных буклетов, листовок. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,0 | - | - | 0,0 | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |
| 2.3. Проведение эколого-практических и эколого-просветительских меропри-ятий ежегодно | - Администрация МО «Ленский муниципальный район»; - администрации муниципальных образований района; - организации, осуществляющие свою деятельность на территории района. | Всего | 22,2 | 5,0 | 5,9 | 11,3 | - |  | - |  | - |  | Привлечение населения к участию в эколого-практических и эколого-просветительских мероприятиях, а также повышение активности организаций и граждан в реализации эколого-практических и эколого-просветительских мероприятий. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 22,2 | 5,0 | 5,9 | 11,3 | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Итого по задаче № 2 |  | Всего | 22,2 | 5,0 | 5,9 | 11,3 | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 22,2 | 5,0 | 5,9 | 11,3 | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | бюджеты поселений | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |
| Всего по подпрограмме № 1 |  | Всего | 9903,3 | 2442,7 | 5584,8 | 1875,8 | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5556,3 | 1891,2 | 3665,1 | - | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 3877,6 | 451,5 | 1550,3 | 1875,8 | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | бюджеты поселений | 469,4 | 100,0 | 369,4 | - | - |  | - |  | - |  |  |
| Подпрограмма № 2 «Чистая вода на 2019 - 2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 - повышение качества питьевой воды посредством реконструкции сетей водоснабжения, строительства водозаборных и водоочистных станций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Разработка проектно-сметной документации на установку и подключение блочно-модульной водо-очистной станции с. Козьмино | Администрация МО «Ленский муниципальный район», отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | Всего | 2592,3 | - | - | 2262,3 |  | 330,0 |  |  |  | - | Разработка ПСД на строительство блочно-модульной водоочистной станции с. Козьмино. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  |
|  |  | областной бюджет | 1831,2 | - | - | 1831,2 |  | - |  |  |  | - |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 761,1 | - | - | 431,1 |  | 330,0 |  |  |  | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.2. Установка и подключе-ние блочно-модульной водо-очистной станции с. Козьмино | Администрация МО «Ленский муниципальный район», отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | Всего | 3303,3 | - | - | - |  |  |  | 3303,3 |  | - | Повышение доли населения обеспеченного качественной питьевой водой. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 3234,0 | - | - | - |  | - |  | 3234,0 |  | - |  |
|  |  | областной бюджет | 66,0 | - | - | - |  | - |  | 66,0 |  | - |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 3,3 | - | - | - |  |  |  | 3,3 |  | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство водозабора, станции водоочистки с. Яренск | Администрация МО «Ленский муниципальный район», отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | Всего | 0,0 | - | - | 0,0 |  |  |  | - |  | - | Разработка ПСД на строительство водозабора, станции водоочистки с. Яренск. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  | - |  | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - |  |  |  | - |  | - |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,0 | - | - | 0,0 |  |  |  | - |  | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.4. Строительство водозабо-ра, станции водоочистки с. Яренск | Администрация МО «Ленский муниципальный район», отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | Всего | 26716,7 | - | - | - |  | 26716,7 |  | - |  | - | Повышение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 26156,2 | - | - | - |  | 26156,2 |  | - |  | - |  |
|  |  | областной бюджет | 533,8 | - | - | - |  | 533,8 |  | - |  | - |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 26,7 | - | - | - |  | 26,7 |  | - |  | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.5. Разработка проектно-сметной документации реконструкции сетей водо-снабжения с. Яренск | Администрация МО «Ленский муниципальный район», отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | Всего | 16180,0 | 16180,0 | - | - |  | - |  | - |  | - | Разработка ПСД реконструкции сетей водоснабжения с. Яренск. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | муниципальный бюджет | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | 16180,0 | 16180,0 | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.6. Реконструкция, строительство сетей водоснабжения с. Яренск | Администрация МО «Ленский муниципальный район», отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | Всего | 256847,8 | - | 101800,0 | 155047,8 |  | - |  | - |  | - | Повышение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой, снижение потерь воды при транспортировке, процента вторичного загрязнения воды в сетях. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 154892,9 | - | - | 154892,9 |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 154,9 | - | - | 154,9 |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | 101800,0 | - | 101800,0 | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Всего по подпрограмме № 2 |  | Всего | 305640,1 | 16180,0 | 101800,0 | 157310,1 |  | 27046,7 |  | 3303,3 |  | - |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 184283,1 | - | - | 154892,9 |  | 26156,2 |  | 3234,0 |  | - |  |
|  |  | областной бюджет | 2431 | - | - | 1831,2 |  | 533,8 |  | 66,0 |  | - |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 946 | - | - | 586 |  | 356,7 |  | 3,3 |  | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | 117980,0 | 16180,0 | 101800,0 | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Всего по программе |  | Всего | 315543,4 | 18622,7 | 107384,8 | 159185,9 |  | 27046,7 |  | 3303,3 |  | - |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 184283,1 | - | - | 154892,9 |  | 26156,2 |  | 3234,0 |  | - |  |
|  |  | областной бюджет | 7987,3 | 1891,2 | 3665,1 | 1831,2 |  | 533,8 |  | 66,0 |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 4823,6 | 451,5 | 1550,3 | 2461,8 |  | 356,7 |  | 3,3 |  | - |  |
|  |  | бюджеты поселений | 469,4 | 100,0 | 369,4 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | 117980,0 | 16180,0 | 101800,0 | - |  | - |  | - |  | - |  |