|  |
| --- |
| Приложение № 1к распоряжению АдминистрацииМО «Ленский муниципальный район» от 3 июля 2024 года № 217 |

**Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона   
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»   
(далее - Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ)**

**1. Общие сведения.**

**1.1 Предмет выполнения работ:** Содержание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов на территории Архангельской области Ленского района МО «Сафроновское», МО «Козьминское», МО «Сойгинское».

**1.2. Источник финансирования:** средства бюджета МО «Ленский муниципальный район».

**1.3. Место выполнения работ:** Архангельская область, Ленский район,

МО «Сафроновское», МО «Козьминское», МО «Сойгинское».

**1.4. Сроки начала и окончания работ:**

**Начало работ:** с даты подписания контракта, но не ранее 01.08.2024г.

**Окончание работ:** 31.12.2024 года.

**1.5. Цель работ**: обеспечение благоприятной экологической обстановки.

**2. Перечень выполнения работ и их периодичность:** Перечень выполнения работ и их периодичность указаны в таблице №1.

Таблица 1

Перечень выполнения работ и их периодичность

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Характеристика** |
| 1 | Места проведения работ | Архангельская область Ленский район МО «Сафроновское», МО «Козьминское», МО «Сойгинское» в соответствии с адресным перечнем мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов (далее - контейнерные площадки), согласно приложению №1 к настоящему Описанию объекта закупки. |
| 2 | Вид работ: | Содержание контейнерных площадок |
| 3 | Перечень работ: | **1. Зимнее содержание площадок:**  1.1. Очистка территории, прилегающей к площадкам ТКО от снега и льда. (Примечание: подметание и очистка от снега и льда контейнерных площадок и подъездов, прилегающих к ним от автомобильной дороги, для свободного подхода граждан и мусороуборочного транспорта).  1.2. Россыпь песка вручную (применительно) (Примечание: подсыпка прилегающей территории песком от скользкости).  1.3. Подметание территорий от пыли и мусора вручную: усовершенствование покрытия. (Примечание: уборка случайного мусора: включает в себя подборку твердых коммунальных отходов по периметру на расстоянии не менее 5 метров от контейнерной площадки в контейнеры. В случае переполнения мусорных контейнеров, мусор собирается и складируется в прочные мешки).  **2. Летнее содержание площадок:**  2.1. Подметание территорий от пыли и мусора вручную: усовершенствование покрытия. (Примечание: уборка случайного мусора: включает в себя подборку твердых коммунальных отходов по периметру на расстоянии не менее 5 метров от контейнерной площадки в контейнеры. В случае переполнения мусорных контейнеров, мусор собирается и складируется в прочные мешки).  2.2. Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой. (Примечание: выкашивание травы по периметру на расстоянии не менее 5,0 метров от контейнерной площадки). |
| 4 | Требования к качеству и срокам выполнения работ | Подметание (расчистка) контейнерных площадок и подъезда к ним осуществляется не реже 2 раз в неделю зимой, 3 раза в неделю летом;  Уборка контейнерных площадок и подъездов к ним от случайного мусора осуществляется не менее 2 раз в неделю зимой, не менее 3 раза в неделю летом.  Подсыпка прилегающей территории песком от скользкости по мере необходимости;  Выкашивание травы по периметру контейнерных площадок не реже 2 раз за сезон летом; |
| 5 | Необходимая документация | Локальные сметные расчеты содержания контейнерных площадок, рассчитанные в соответствии с перечнем и объемом работ, указанных в п.п. 3, 4 таблицы 1 представлены в приложениях к Контракту. |

**3. Требования к выполнению работ:** Работы по содержанию контейнерных площадок должны выполняться в соответствии с настоящим описание объекта закупки и с соблюдением требований нормативно-технических документов:

-Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

-Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

-Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;

-СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям., эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (вместе с «СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы»);

-Правилами по благоустройству территории МО «Сафроновское»,   
МО «Козьминское», МО «Сойгинское».

-иные действующие требования нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов.

В случае выхода актуализированной версии документов применяется актуальная редакция.

**4. Требования к Подрядчику:** перед началом выполнения работ Подрядчик обязан:

- в течение 3 календарных дней со дня заключения контракта составить календарный график производства работ и проведения ручной уборки, очистки контейнерных площадок и прилегающей территории от мусора и предоставить его на согласование Заказчику.

- приказом назначить лиц, ответственных за выполнение работ по настоящему Описанию объекта закупки, предоставить копию приказа Заказчику в течение 3 календарных дней после заключения контракта.

В ходе выполнения работ:

- выполнять работы в установленные сроки и в соответствии с согласованным графиком;

- вести журнал производства работ по форме приложения № 2 к настоящему Описанию объекта закупки. По окончании календарного месяца предоставлять заверенную копию заполненного журнала производства работ. Не предоставление оформленного журнала производства работ является основанием для отказа в подписании акта выполненных работ до устранения данного замечания;

- предоставлять всю запрашиваемую Заказчиком информацию о ходе выполнения работ;

- своевременно письменно информировать Заказчика о возможных неблагоприятных последствиях при выполнении работ, либо об отсутствии возможности выполнения работ.

**5. Требования к результатам выполнения работ:** Подрядчик обеспечивает санитарное состояние контейнерных площадок и прилегающей территории к контейнерным площадкам, предусмотренные настоящим описанием объекта закупки в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

При выполнении работ на контейнерных площадках Подрядчик должен обеспечить:

-достижение необходимой чистоты;

-своевременную уборку от мусора, посторонних предметов;

-выполнение требований природоохранного законодательства и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В случае возникновения необходимости Заказчик подает заявку с указанием адресов контейнерных площадок, требующих проведения первоочередной очистки.

Результатом работ является качественно выполненные работы, предусмотренные настоящим Описанием объекта закупки и условиями контракта.

**6. Контроль и приемка работ:** Заказчик имеет право осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением качества используемых подрядчиком материалов (средств), в том числе проводить любые измерения, испытания для контроля качества работ, материалов (средств), используемых при выполнении работ, с привлечением при необходимости независимой от подрядчика лаборатории и экспертов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

Оценка качества выполненных работ осуществляется в ходе регулярных проверок, не реже 2 раз в месяц, представителем Заказчика самостоятельно или с представителем Подрядчика. При отсутствии представителя Подрядчика для проведения проверки в назначенное время, проверка проводится Заказчиком самостоятельно. В таком случае Подрядчик не может оспаривать результаты проверок.

Проверке подлежат контейнерные площадки и прилегающая по периметру к ней 5-метровая зона, обслуживаемые Подрядчиком.

Заказчик оценивает качество очистки контейнерных площадок и прилегающей по периметру к ней 5-метровой территории, а также состояние:

- контейнерные площадки: наличие/отсутствие на прилегающей к ней по периметру 5-метровой территории мусора; техническое состояние (исправны/сломаны), наличие или отсутствие жалоб от населения.

Результаты проверки оформляются актом проверки качества содержания мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов по форме приложения № 3 к настоящему Описанию объекта закупки (далее-Акт). В течение следующего рабочего дня с момента проведения проверочного мероприятия Заказчик направляет Акт с сопроводительным письмом Подрядчику.

В случае письменного обращения жителей МО «Сафроновское», МО «Козьминское», МО «Сойгинское» с жалобой о некачественном выполнении работ по содержанию контейнерных площадок Заказчик направляет в адрес Подрядчика Акт о ненадлежащем выполнении работ.

В случае выявления замечаний, некачественно выполненных работ по содержанию контейнерных площадок Подрядчик устраняет замечания в течении 3 календарных дней с момента их выявления. После устранения замечаний Подрядчик направляет в адрес Заказчика уведомление о выполненной работе с предоставлением подтверждающих документов.

Расчетным периодом является календарный месяц. За 3 календарных дня до приемки работ Подрядчик извещает Заказчика. Подрядчик прилагает оригиналы или заверенные поставщиками копии сертификатов на используемые материалы (средства) (при необходимости), снимки фотофиксации в электронном виде с указанием даты, времени и места контейнерной площадки (контейнеров ТКО).

Приемка работ осуществляется приемочной комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Подрядчика, путем проверки фактически выполненных Подрядчиком работ в соответствии с описанием объекта закупки и контрактом. По результатам проверки подписывается документ о приемке.

Невыполненные, некачественно выполненные, либо не полностью выполненные работы, а также в случае отсутствия документов, подтверждающие выполнение работ, оплате не подлежат.

В случае нанесения ущерба имуществу МО «Ленский муниципальный район» во время выполнения работ (нарушение целостности железобетонных плит, ограждений, контейнеров), Подрядчик обязуется возместить причиненный ущерб в полном объеме.

**7. Срок и объем предоставления гарантий качества работ:** На время выполнения работ по поддержанию надлежащего технического состояния контейнерных площадок по организации и обеспечения их функционирования, Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные при выполнении работ. Устранение всех обнаруженных недостатков в выполненных работах производится Подрядчиком своими силами и за свой счет.

Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный Заказчиком, возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

**8. Требования к безопасности выполнения работ:** При оказании услуг Подрядчик обеспечивает соблюдение норм и правил безопасности дорожного движения, техники безопасности и пожарной безопасности на объектах, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка, требования безопасности жизни и здоровья граждан, электробезопасности, а также иные требования безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1

к описанию объекта закупки

Адресный перечень мест (площадки) накопления

(в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов

на территории Ленского района МО «Сафроновское»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адреса | Широта | Долгота |
| 1 | Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Трудовая, 38а | 62,175694 | 49,096949 |
| 2 | Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Восточная | 62,169967 | 49,1043256 |
| 3 | Архангельская область, Ленский район с. Яренск, ул. Кр Партизан,  д. 27 | 62,174876 | 49,087507 |
| 4 | Архангельская область, Ленский район с. Яренск, ул. Наб. Подбельского, д. 2 | 62,168832 | 49,077789 |
| 5 | Архангельская область, Ленский район с. Яренск, ул. Таежная | 62,179236 | 49,086451 |
| 6 | Архангельская область, Ленский район с. Яренск, ул. Бр Покровских, д. 23 | 62,168043 | 49,083103 |
| 7 | Архангельская область, Ленский район с. Яренск, ул. Энергетиков | 62,184063 | 49,078349 |
| 8 | Архангельская область, Ленский район с. Яренск, ул. Юбилейная | 62,180125 | 49,091718 |
| 9 | Архангельская область, Ленский район с. Яренск,  пер. Тенистая/Южаниной | 62,173587 | 49,106086 |
| 10 | Архангельская область, Ленский район с. Яренск, ул. Бр. Покровских, д. 59-53 | 62,163956 | 49,091733 |
| 11 | Архангельская область, Ленский район с. Яренск, пер. Всехсвятский | 62,173878 | 49,102937 |
| 12 | Архангельская область, Ленский район с. Яренск, ул. Северная | 62,176535 | 49,085106 |
| 13 | Архангельская область, Ленский район с. Яренск, ул. Октябрьская | 62,166089 | 49,084411 |
| 14 | Архангельская область, Ленский район с. Яренск, ул. Совхозная, д. 5 | 62,175518 | 49,090951 |
| 15 | Архангельская область, Ленский район с. Яренск, ул. Урицкого, д. 30 | 62,170434 | 49,08404 |
| 16 | Архангельская область, Ленский район с. Яренск, ул. Урицкого д. 51 | 62,169563 | 49,088181 |
| 17 | Архангельская область, Ленский район с. Яренск, ул. Тенистая, д. 1 | 62,17183 | 49,102692 |
| 18 | Архангельская область, Ленский район д. Сафроновка,  ул. Центральная | 62,16631 | 49,105059 |
| 19 | Архангельская область, Ленский район д. Сафроновка,  ул. Набережная, д. 25,26 | 62,160431 | 49,105007 |
| 20 | Архангельская область, Ленский район, д. Курейная | 62,157189 | 49,117689 |
| 21 | Архангельская область, Ленский район, д. Лантыш, у д.7 | 62,139352 | 49,144449 |
| 22 | Архангельская область, Ленский район, д. Юргино, у д.3 | 62,177964 | 49,061442 |
| 23 | Архангельская область, Ленский район, д. Паладино | 62,178363 | 49,037791 |
| 24 | Архангельская область, Ленский район, д. Богослово, у д.4 | 62,177874 | 49,001507 |
| 25 | Архангельская область, Ленский район, д. Верхний Базлук, у д.3 | 62,156231 | 49,021449 |
| 26 | Архангельская область, Ленский район, п. Запань - Яреньга | 62,105058 | 49,005417 |
| 27 | Архангельская область, Ленский район, п. Усть - Очея,  ул. Центральная | 62,41239 | 48,612588 |
| 28 | Архангельская область, Ленский район, п. Усть - Очея, ул. Черемушки | 62,408454 | 48,611987 |
| 29 | Архангельская область, Ленский район, д. Тохта, ул. Сельская | 62,235838 | 48,90263 |
| 30 | Архангельская область, Ленский район, п. Лысимо, Набережная | 62,229783 | 48,930167 |
| 31 | Архангельская область, Ленский район, п. Лысимо, перекресток улиц Набережная и Молодежная | 62,226577 | 48,9330609 |
| 32 | Архангельская область, Ленский район, д. Гора, д. Большой Кряж | 62,099771 | 48,863261 |
| 33 | Архангельская область, Ленский район, с. Ирта, пер. Юбилейный | 62,089215 | 48,85747 |
| 34 | Архангельская область, Ленский район, с. Ирта, ул. Трудовая, 43 | 62,089023 | 48,839314 |
| 35 | Архангельская область, Ленский район, с. Ирта, ул. Вычегодская,  д. 10 | 62,087278 | 48,846587 |
| 36 | Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Совхозная, д.17а | 62,173383 | 49,0963944 |
| 37 | Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Космонавтов, д. 76-94 | 62,167653 | 49,097164 |
| 38 | Архангельская область, Ленский район, д. Микшина Гора | 62,131750 | 48,985244 |

Адресный перечень мест (площадки) накопления

(в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов

на территории Ленского района МО «Козьминское»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адреса | Широта | Долгота |
| 1 | Архангельская область, Ленский район п.Гыжег,  ул. Первомайская, д.17а | 61,958507 | 48,413635 |
| 2 | Архангельская область, Ленский район с.Козьмино,ул.Вычегодская/  Дорожников | 61,91536 | 48,384589 |
| 3 | Архангельская область, Ленский район с.Козьмино, ул.Вычегодская,  около амбулатории | 61,919243 | 48,383866 |
| 4 | Архангельская область, Ленский район с.Лена, ул. Кости Зинина, около д.56 | 62,072848 | 48,635645 |
| 5 | Архангельская область, Ленский район с.Лена, ул. Лесная, д.36 | 62,077673 | 48,63605 |
| 6 | Архангельская область, Ленский район д.Забелино, ул.Садовая | 61,923951 | 48,383674 |
| 7 | Архангельская область, Ленский район п.Песочный, ул.Песочная | 61,932800 | 48,395200 |
| 8 | Архангельская область, Ленский район д.Самыловская | 61,799658 | 48,370398 |
| 9 | Архангельская область, Ленский район д.Юрчаково | 62,081682 | 48,573277 |
| 10 | Архангельская область, Ленский район д.Шаровицы | 62,015541 | 48,627192 |
| 11 | Архангельская область, Ленский район д.Шубинская | 62,07626 | 48,61841 |
| 12 | Архангельская область, Ленский район д.Малая Толша | 61,932800 | 48,388000 |
| 13 | Архангельская область, Ленский район п.Гыжег ул.Первомайская/Яренская | 61,957491 | 48,407592 |
| 14 | Архангельская область, Ленский район с.Лена, ул.Кирова | 62,077000 | 48,641100 |
| 15 | Архангельская область, Ленский район п. Козьмино ул.Центральная 5 | 61,915575 | 48,379291 |
| 16 | Архангельская область, Ленский район с. Лена ул. Кости Зинина д. 34 | 62,076363 | 48,641545 |

Адресный перечень мест (площадки)накопления

(в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов на

территории Ленского района МО «Сойгинское»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адреса | Широта | Долгота |
| 1 | Архангельская область, Ленский район п. Сойга, ул. Молодежная, д.19 | 61,661784 | 48,125418 |
| 2 | Архангельская область, Ленский район п. Сойга, ул. Советская, д.12 | 61,655551 | 48,128387 |
| 3 | Архангельская область, Ленский район п. Сойга, ул. Лесная | 61,658548 | 48,126288 |
| 4 | Архангельская область, Ленский район п. Слободчиково | 61,73966 | 48,247000 |
| 5 | Архангельская область, Ленский район д. Белопашино, ул. Центральная, д.36 | 61,649201 | 48,111481 |
| 6 | Архангельская область, Ленский район д. Белопашино, ул. Центральная, д.6А | 61,645537 | 48,112437 |
| 7 | Архангельская область, Ленский район п. Литвино, ул. Железнодорожная, д.5 | 61,576731 | 48,019141 |
| 8 | Архангельская область, Ленский район п. Литвино, ул. Лесная, д.26 | 61,570178 | 48,010615 |
| 9 | Архангельская область, Ленский район д. Селивановская | 61,51245 | 47,801378 |
| 10 | Архангельская область, Ленский район д. Черныханы | 61,623072 | 48,065591 |
| 11 | Архангельская область, Ленский район д. Устье | 61,511692 | 47,794432 |
| 12 | Архангельская область, Ленский район п. Сойга ул. Трудовая д.4 | 61,657861 | 48,130035 |
| 13 | Архангельская область, Ленский район п. Литвино ул. Центральная | 61,568864 | 48,021923 |

Приложение № 2

к описанию объекта закупки

Журнал производства работ по содержанию мест накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов

Наименование Подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. ответственного за ведение журнала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начат \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Окончен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Количество страниц \_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о производстве работ**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Дата | Краткое описание и условия производства работ | Должность и подпись ответственного за ведение журнала | |  |  |  | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Печатать на последней странице в правом нижнем углу. | | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  | Пронумеровано и | | | | | | | | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | прошнуровано | | | | | |  | | | | страниц и | |
|  |  |  | |  | опечатаны печатью | | | | | | | | |  |  |  | |
|  | М.П. | | | |  | | | |  |  | | | |  |  | | |
|  |  |  |  | | (должность) | | | |  | (подпись) | | | |  | (расшифровка подписи) | | |
|  |  | « |  | | | » |  | | |  |  | | год |  |  |  | |

**Порядок заполнения журнала производства работ.**

Журнал производства работ ведется и заполняется ежедневно лицом, ответственным за производство работ, назначенный приказом.

Журнал должен:

- содержать сведения о начале и окончании работы и отражать ход ее выполнения.

- быть пронумерован, прошнурован, оформлен подписями на титульном листе и скреплен печатью организации, его выдавшей на последней странице.

Журнал работ предъявляется Заказчику в порядке, предусмотренном требованиями муниципального контракта, после окончания выполнения работ передается на постоянное хранение Заказчику.

Приложение № 3

к описанию объекта закупки

Акт

проверки качества содержания мест (площадок) накопления

(в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов.

Мы, комиссия в составе:

Представитель Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель Подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

произвели проверку качества содержания мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, при осмотре выявлено следующее:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адреса | Состояние | | |
| Площадка для КГО | Площадка  для ТКО | Прилегающая территория вокруг контейнерной площадки в радиусе 5 м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Заключение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подписи членов комиссии:

Представитель Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель Подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Глава МО    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Е. Посохов  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г. | **Подрядчик:**  Генеральный директор ООО  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Е. Панкратова  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г. |