|  |
| --- |
| Приложение № 1к распоряжению Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 4 сентября 2024 года № 311 |

**Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона   
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»   
(далее - Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1 | Предмет Контракта | Выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к Дому культуры с. Козьмино в рамках капитального строительства в части реализации инициативных проектов в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» |
| 2 | Адрес объекта (место выполнения работ) | Архангельская область, Ленский район, село Козьмино, улица Первомайская, 40, прилегающая территория МБУ «Козьминский ЦК» |
| 3 | Источник финансирования | Бюджет Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 4 | Сроки выполнения работ | С момента заключения контракта по 30.10.2024 года. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно. |
| 5 | Вид работ и краткая характеристика объекта | **Вид работ:** Полный перечень и объем работ указан в Локальном ресурсном сметном расчёте № 112-2024. |
| 6 | Цель работ и срок выполнения работ | Благоустройство территории, прилегающей к Дому культуры с. Козьмино в части реализации инициативных проектов в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» для проведения массовых мероприятий и организации досуга жителей сельского поселения: строительство сцены, обустройство танцевальной площадки, ремонт тротуара, строительство туалета. |
| 7 | Общие требования и условия к выполнению работ | Работы должны выполняться в полном соответствии со сметной документацией, настоящим техническим заданием, законодательством Российской Федерации в области строительства, а именно, нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность и правоотношения при выполнении работ, являющихся предметом Контракта. |
| 8 | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | 1) Подрядчик должен иметь персонал, обученный, аттестованный и допущенный к производству всех видов работ, обусловленных настоящим Контрактом, что должно быть подтверждено представленными свидетельствами и удостоверениями.  2) Подрядчик должен обеспечивать персонал всеми видами защитных средств для соблюдения охраны труда и техники безопасности, испытанными в установленном порядке и имеющими бирки.  3) Персонал Подрядчика должен выполнять необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, а также охране окружающей среды, соблюдение правил санитарии и иных обязательных.  4) Все выполняемые работы должны выполняться в строгом соответствии со СНИП, требованиями техники безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, законодательства об охране окружающей среды при выполнении работ возлагается на подрядчика. |
| 9 | Контроль качества работ | Контроль качества выполняемых работ предусмотрено осуществлять ежедневно в полном соответствии с требованиями выполнения работ, настоящего технического задания.  Контроль включает в себя проверку Заказчиком соответствия объемов выполненных Подрядчиком работ объемам, предусмотренным сметной документацией. |
| 10 | Требования к гарантийному сроку и объему представления гарантий | Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ в соответствии с условиями Контракта. Срок предоставления гарантии качества выполненных Работ составляет **3 (три) года** с даты подписания Сторонами документа о приемке. Гарантии качества распространяются как на Работы, подлежащие выполнению Подрядчиком, так и на материалы, оборудование, используемые при выполнении Работ.  Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки вследствие некачественно выполненных Работ, использования материалов ненадлежащего качества, то Подрядчик обязан устранить их своими средствами и за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.  Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, а в случае неявки Подрядчика - односторонним.  При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых специалистов – экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме. |
| 11 | Оплата работ по контракту | Оплата работ производится в соответствии с условиями Контракта.  Все расчеты по контракту осуществляются в российских рублях, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте. |
| 12 | Условия выполнения работ | Все выполняемые работы, материалы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-правовых документов (государственным стандартам (ГОСТ), строительным нормам и правилам (СНиП), сводам правил (СП), санитарным нормам и правилам (СанПиН), определяющих нормы и правила выполняемых работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных требований, в том числе:  - Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации";  - Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";  - Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";  - Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";  - СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004;  - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;  - СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;  - ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. |
| 13 | Дополнительные требования | 1) Работы производить только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие документы (удостоверения, дипломы, приказы и т.п.) для допуска к конкретным видам работ.  2) Согласовать с Заказчиком технику и механизмы, оборудование применяемые для производства работ.  3) Подрядчик принимает на себя обязательства по:  - обеспечению ежедневного проведения работ на объекте;  - обеспечению порядка на объекте;  - произведению погрузо-разгрузочных работ своими силами и (или) за свой счет;  - уборке мусора образовавшегося в ходе исполнения условий Контракта;  - принятию всех необходимых мер для предотвращения нанесения материального ущерба сооружениям и помещениям, иному имуществу Заказчика, находящегося на территории оказания услуг.  4) В процессе производства работ необходимо согласовать с Заказчиком точное место (места) складирования строительных материалов, не допускать захламления территории строительным мусором, а также прилегающей территории, своевременно организовывая его вывоз.  5) Вся строительная техника должна быть в исправном состоянии, должны быть исключены утечки горюче-смазочных материалов  6) Подрядчик несет ответственность за соблюдение экологического законодательства РФ (в том числе по уплате штрафов, неустойки за его несоблюдение)  7) Подрядчик обязан за свой счет поддерживать чистоту и порядок на рабочем объекте, а также исключить загрязнение прилегающей территории строительным мусором. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за нанесение материального ущерба в процессе производства работ.  8) При организации работ на объекте все мероприятия, порядок проведения Работ согласовывать с Заказчиком.  9) Если производство Работ невозможно в связи с температурным режимом и (или) иными погодно-климатическими условиями, затрудняющими или делающими невозможным производство работ согласно техническим нормам, Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика письменно в течении суток.  10) Заказчик назначает на объекте своего представителя который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых Работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям контракта и сметной документации, строительным нормами правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно- методическим документам Российской Федерации.  11) Подрядчик обязан выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качества работ.  12) Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте, препятствующего выполнению работ. |