|  |
| --- |
| Приложение № 1к распоряжению АдминистрацииМО «Ленский муниципальный район» от 8 апреля 2024 года № 99 |

**Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона   
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»   
(далее - Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ)**

**1. Общие сведения.**

* 1. **Предмет выполнения работ:** выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район».

**1.2. Источник финансирования:** средства бюджета МО «Ленский муниципальный район».

**1.3. Цель производства работ:** обеспечение безопасности дорожного движения и транспортной доступности населения в летний период 2024 года.

**1.4. Сроки начала и окончания работ:**

Начало работ: с даты подписания контракта в ЕИС Заказчиком.

Окончание работ: до 15 ноября 2024 года.

**1.5. Место выполнения работ:** Архангельская область, Ленский район, территория МО «Ленский муниципальный район».

**2. Работы по планировке дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» выполняются в соответствии с ведомостью выполненных работ:**

Содержание автомобильных дорог заключается в планировке проезжей части гравийных дорог автогрейдером:

- планировка дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования в летний период включает в себя планировку полотна дороги автогрейдером (планировка поверхности со срезкой неровностей).

**Ведомость выполнения работ по планировке дорожного полотна автомобильных дорог**

**общего пользования, находящихся в собственности МО "Ленский муниципальный район**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование автомобильной дороги** | **Категория** | | **Реестровый номер** | **Стоимость 1 км, с НДС (руб.)** | **Кратность за период** | **Итого,**  **0руб** | |
| **МО "Козьминское"** | | | | | | | | |
| **1-й** | Автомобильная дорога, д. Базлук | 1,9 | 5 | 4-0550 | 2110 | 3 | 12027,00 | |
| **2-й** | Автомобильная дорога, д. Берег | 0,5 | 5 | 4-0551 | 2110 | 3 | 3165,00 | |
| **3-й** | Автодорожный подъезд к д. Березник | 1 | 5 | 4-0552 | 2110 | 3 | 6330,00 | |
| **4-й** | Автомобильная дорога, д. Борисовская | 0,7 | 5 | 4-0553 | 2110 | 3 | 4431,00 | |
| **5-й** | Автомобильная дорога, д. Вожем | 1,8 | 5 | 4-0554 | 2110 | 3 | 11394,00 | |
| **6-й** | Автомобильная дорога, д. Голяниновская | 1,7 | 5 | 4-0555 | 2110 | 0 | 0,00 | |
| **7-й** | Автодорожный подъезд к д. Голяшово | 1,4 | 5 | 4-0556 | 2110 | 3 | 8862,00 | |
| **8-й** | Автомобильная дорога, п. Гыжег (ул.: Гагарина, Октябрская, Строительная, Новая, Первомайская, Песочная, Двинская, Вычегодская, Железнодорожная, Лесная, Новопоселенческая, Нагорная, Школьная, Красная) | 5,31 | 5 | 4-0557 | 2110 | 7 | 78428,70 | |
| **9-й** | Автомобильная дорога к п. Гыжег | 0,2 | 5 | 4-0558 | 2110 | 7 | 2954,00 | |
| **10-й** | Автодорожный подъезд к д. Карповская | 0,2 | 5 | 4-0559 | 2110 | 0 | 0,00 | |
| **11-й** | Автодорожный подъезд к участку Ленского дорожного участка, с. Козьмино | 0,9 | 5 | 4-0561 | 2110 | 7 | 13293,00 | |
| **12-й** | Автодорожный подъезд к р. Прось, с. Козьмино | 1,5 | 5 | 4-0560 | 2110 | 7 | 22155,00 | |
| **13-й** | Автомобильная дорога до маслозавода, с. Козьмино | 0,3 | 5 | 4-0564 | 2110 | 7 | 4431,00 | |
| **14-й** | Автодорожный подъезд к д. Коновская | 0,5 | 5 | 4-0568 | 2110 | 3 | 3165,00 | |
| **15-й** | Автомобильная дорога, д. Костино | 0,9 | 5 | 4-0569 | 2110 | 3 | 5697,00 | |
| **16-й** | Автомобильная дорога, с. Лена | 11 | 5 | 4-0570 | 2110 | 7 | 162470,00 | |
| **17-й** | Автомобильная дорога, д. Лукинская | 1,4 | 5 | 4-0571 | 2110 | 3 | 8862,00 | |
| **18-й** | Автомобильная дорога, д. Мыс | 0,3 | 5 | 4-0572 | 2110 | 3 | 1899,00 | |
| **19-й** | Автомобильная дорога, д. Некрасовская | 0,3 | 5 | 4-0573 | 2110 | 0 | 0,00 | |
| **20-й** | Автомобильная дорога к п. Песочный | 0,59 | 5 | 4-0574 | 2110 | 7 | 8714,30 | |
| **21-й** | Автомобильная дорога, п. Песочный (ул. Песочная) | 0,89 | 5 | 4-0575 | 2110 | 7 | 13145,30 | |
| **22-й** | Автомобильная дорога, д. Серединная | 0,8 | 5 | 4-0576 | 2110 | 3 | 5064,00 | |
| **23-й** | Автомобильный подъезд к д. Томиловская | 0,5 | 5 | 4-0578 | 2110 | 3 | 3165,00 | |
| **24-й** | Автомобильный подъезд к д. Фоминская | 0,1 | 5 | 4-0579 | 2110 | 3 | 633,00 | |
| **25-й** | Автомобильная дорога, д. Шубинская | 0,9 | 5 | 4-0580 | 2110 | 3 | 5697,00 | |
| **ИТОГО** | | **35,59** |  | | | | **385982,30** | |
| **МО "Сойгинское"** | | | | | | | | |
| **1-й** | Автомобильная дорога Котлас-Сольвычегодск-Яренск, д.Селивановская | 4,26 | 5 | 4-0584 | 2110 | 4 | 35954,40 | |
| **3-й** | Автомобильная дорога, п. Литвино | 6,16 | 5 | 4-0586 | 2110 | 6 | 77985,60 | |
| **4-й** | Автомобильная дорога, с.Слободчиково (ул. Центральная) | 0,5 | 5 | 4-0588 | 2110 | 2 | 2110,00 | |
| **5-й** | Автомобильная дорога, д. Белопашино | 5,8 | 5 | 4-0596 | 2110 | 7 | 85666,00 | |
| **6-й** | Автомобильная дорога, п. Сойга | 7,65 | 5 | 4-0597 | 2110 | 7 | 112990,50 | |
| **7-й** | Автодорожный подъезд к кладбищу, д. Белопашино | 0,5 | 5 | 4-0598 | 2110 | 3 | 3165,00 | |
| **8-й** | Автодорожный подъезд к кладбищу п. Сойга | 2,5 | 5 | 4-0600 | 2110 | 3 | 15825,00 | |
| **9-й** | Автодорожный подъезд к с. Слободчиково | 1 | 5 | 4-0601 | 2110 | 2 | 4220,00 | |
| **ИТОГО** | | **28,37** |  |  |  |  | **337916,50** | |
| **МО "Сафроновское"** | | | | | | | | |
| **с. Яренск (улицы)** | | | | | | | | |
| **1-й** | ул. Строителей | 0,3 | 5 | 4-0481 | 2110 | 10 | 6330,00 | |
| **2-й** | пер. Сельский | 0,5 | 5 | 4-0482 | 2110 | 10 | 10550,00 | |
| **3-й** | ул. Красных Партизан | 0,96 | 5 | 4-0483 | 2110 | 10 | 20256,00 | |
| **4-й** | ул. Трудовая | 0,56 | 5 | 4-0484 | 2110 | 10 | 11816,00 | |
| **5-й** | пер. Куликова | 0,06 | 5 | 4-0488 | 2110 | 10 | 1266,00 | |
| **6-й** | ул. Кишерская | 0,31 | 5 | 4-0487 | 2110 | 10 | 6541,00 | |
| **7-й** | пер. Лесной | 0,7 | 5 | 4-0489 | 2110 | 10 | 14770,00 | |
| **8-й** | пер. Фофановский | 0,61 | 5 | 4-0490 | 2110 | 10 | 12871,00 | |
| **9-й** | ул. Юбилейная | 0,64 | 5 | 4-0491 | 2110 | 10 | 13504,00 | |
| **10-й** | пер. Степана Глотова | 0,3 | 5 | 4-0492 | 2110 | 10 | 6330,00 | |
| **11-й** | ул. Таёжная | 0,9 | 5 | 4-0493 | 2110 | 10 | 18990,00 | |
| **12-й** | ул. Северная | 1 | 5 | 4-0494 | 2110 | 10 | 21100,00 | |
| **13-й** | ул. Всехвятский |  | 5 | 4-0495 | 2110 | 0 | 0,00 | |
| **13-й** | пер. Гаражный | 0,3 | 5 | 4-0496 | 2110 | 10 | 6330,00 | |
| **14-й** | пер. Сосновый | 0,2 | 5 | 4-0497 | 2110 | 10 | 4220,00 | |
| **15-й** | ул. Энергетиков | 0,5 | 5 | 4-0498 | 2110 | 10 | 10550,00 | |
| **16-й** | ул. Новая | 0,4 | 5 | 4-0499 | 2110 | 10 | 8440,00 | |
| **17-й** | ул. Набережная | 0,7 | 5 | 4-0500 | 2110 | 10 | 14770,00 | |
| **18-й** | ул. Набережная Подбельского | 0,65 | 5 | 4-0532 | 2110 | 10 | 13715,00 | |
| **19-й** | ул. Братьев Покровских | 0,24 | 5 | 4-0533 | 2110 | 10 | 5064,00 | |
| **20-й** | ул. Дубинина | 0,27 | 5 | 4-0534 | 2110 | 10 | 5697,00 | |
| **21-й** | ул. Урицкого | 1,2 | 5 | 4-0535 | 2110 | 10 | 25320,00 | |
| **22-й** | ул. Космонавтов | 0,93 | 5 | 4-0536 | 2110 | 10 | 19623,00 | |
| **23-й** | ул. Пионерская | 0,84 | 5 | 4-0537 | 2110 | 10 | 17724,00 | |
| **24-й** | ул. Маяковского | 0,95 | 5 | 4-0538 | 2110 | 10 | 20045,00 | |
| **25-й** | ул. Совхозная | 0,27 | 5 | 4-0539 | 2110 | 10 | 5697,00 | |
| **26-й** | ул. Фиолетова | 0,2 | 5 | 4-0540 | 2110 | 10 | 4220,00 | |
| **27-й** | ул. Вычегодская | 1,075 | 5 | 4-0541 | 2110 | 10 | 22682,50 | |
| **28-й** | ул. Кости Зинина | 0,16 | 5 | 4-0543 | 2110 | 10 | 3376,00 | |
| **29-й** | ул. Кирпичная | 0,66 | 5 | 4-0544 | 2110 | 10 | 13926,00 | |
| **30-й** | ул. Пермская | 0,5 | 5 | 4-0545 | 2110 | 10 | 10550,00 | |
| **31-й** | пер. Полевой | 0,495 | 5 | 4-0546 | 2110 | 10 | 10444,50 | |
| **32-й** | ул. Советская | 0,4 | 5 | 4-0547 | 2110 | 10 | 8440,00 | |
| **33-й** | пер. Торкова | 0,2 | 5 | 4-0548 | 2110 | 10 | 4220,00 | |
| **34-й** | пер. Чукичева | 0,3 | 5 | 4-0549 | 2110 | 10 | 6330,00 | |
| **ИТОГО** | | **18,28** |  |  |  |  | **385708,00** | |
| **Автодороги местного значения общего пользования МО "ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"** | | | | | | | | |
| **1-й** | Автомобильная дорога, д. Курейная | 1,5 | 5 | 4-0502 | 2110 | 4 | 12660,00 | |
| **2-й** | Автомобильная дорога, д. Сафроновка | 4,82 | 5 | 4-0501 | 2110 | 10 | 101702,00 | |
| **3-й** | Автомобильная дорога, д. Лантыш | 2 | 5 | 4-0503 | 2110 | 4 | 16880,00 | |
| **4-й** | Автомобильная дорога, д. Пристань | 0,5 | 5 | 4-0504 | 2110 | 2 | 2110,00 | |
| **5-й** | Автомобильная дорога, д. Паладино | 3 | 5 | 4-0505 | 2110 | 5 | 31650,00 | |
| **6-й** | Автомобильная дорога, д. Юргино | 0,5 | 5 | 4-0506 | 2110 | 2 | 2110,00 | |
| **7-й** | Автодорожный подъезд к д. Юргино | 1,03 | 5 | 4-0446 | 2110 | 2 | 4346,60 | |
| **9-й** | Автомобильная дорога, д. Верхний Базлук | 1 | 5 | 4-0508 | 2110 | 5 | 10550,00 | |
| **11-й** | Автомобильная дорога, с. Ирта | 4,16 | 5 | 4-0526 | 2110 | 10 | 87776,00 | |
| **12-й** | Автомобильная дорога, д. Заполье | 1,6 | 5 | 4-0527 | 2110 | 10 | 33760,00 | |
| **13-й** | Автомобильная дорога, д. Гора | 0,5 | 5 | 4-0528 | 2110 | 10 | 10550,00 | |
| **14-й** | Автомобильная дорога, д. Большой Кряж | 1,2 | 5 | 4-0529 | 2110 | 10 | 25320,00 | |
| **15-й** | Автомобильная дорога, п. Запань-Яреньга | 2,8 | 5 | 4-0530 | 2110 | 10 | 59080,00 | |
| **16-й** | Автодорожный подъезд к д. Ошлапье | 0,73 | 5 | 4-0460 | 2110 | 10 | 15403,00 | |
| **17-й** | Подъезд к д. Вандыш | 8,5 | 5 | 4-0401 | 2110 | 3 | 53805,00 | |
| **18-й** | Автодорожный подъезд к п. Очея | 0,6 | 5 | 4-0109 | 2110 | 2 | 2532,00 | |
| **19-й** | Автодорожный подъезд к д. Паладино от автомобильной дороги Заболотье-Сольвыегодск-Яренск | 1 | 5 | 4-0090 | 2110 | 10 | 21100,00 | |
| **20-й** | Автодорожный подъезд к д. Лантыш от автодороги "Яренск-Пристань" | 1,6 | 5 | 4-0087 | 2110 | 2 | 6752,00 | |
| **21-й** | Автодорожный подъезд к д. Берег от 0 км автодороги "Паламыш-Урдома" | 14,5 | 5 | 4-0377 | 2110 | 0 | 0,00 | |
| **22-й** | Подъезд к разъезду 1180 км от а/д "ст. Светик-газопровод-п.Лупья" | 0,94 | 5 | 4-0389 | 2110 | 4 | 7933,60 | |
| **23-й** | Подъезд к переправе со стороны п. Урдома | 1,5 | 5 | 4-0388 | 2110 | 4 | 12660,00 | |
| **24-й** | Автодорожный подъезд к д. Суходол | 0,56 | 5 | 4-0379 | 2110 | 4 | 4726,40 | |
| **25-й** | Подъездная автодорога от примыкания на 22 км автодороги "Урдома-Витюнино" к п. Лупья | 10,32 | 5 | 4-0333 | 2110 | 10 | 217752,00 | |
| **26-й** | Автомобильная дорога "ст. Светик-«развилка автодорог Газопровод-д. Лупья" | 1,15 | 5 | 4-0378 | 2110 | 7 | 16985,50 | |
| **27-й** | Подъездная автодорога "п. Урдома - п. Тыва" | 5,7 | 5 | 4-0332 | 2110 | 7 | 84189,00 | |
| **28-й** | Сооружение дорожного транспорта "Яренск-Пристань-Яренск" | 3,3 | 5 | 4-0532 | 2110 | 0 | 0,00 | |
|
| **29-й** | ул.Виолетты Южаниной | 0,464 | 5 |  | 2110 | 10 | 9790,40 | |
| **30-й** | ул.Кривошеина | 0,17 | 5 |  | 2110 | 10 | 3587,00 | |
| **31-й** | ул.Тенистая | 0,335 | 5 |  | 2110 | 10 | 7068,50 | |
| **32-й** | Автомобильная дорога с. Яренск по ул. Радужная | 0,17 | 5 |  | 2110 | 10 | 3587,00 | |
| **33-й** | Автомобильная дорога по ул. Радужная | 0,45 | 5 |  | 2110 | 10 | 9495,00 | |
| **34-й** | Улица Верхняя д. Сафроновка | 1,03 | 5 |  | 2110 | 10 | 21733,00 | |
| **35-й** | Автомобильная дорога по ул. Лукошникова | 0,19 | 5 |  | 2110 | 10 | 4009,00 | |
| **36-й** | Подъезд к полигону для хранения промышленных, твердых бытовых отходов Урдомского ЛПУ МГ от автомобильной дороги «Паламыш-Урдома» | 1,16 | 5 |  | 2110 | 7 | 17133,20 | |
| **ИТОГО** | | **78,979** |  | | | | **918736,20** | |
| **п. Лысимо (улицы)** | | | | | | | | |
| **1-й** | ул. Набережная | 1,2 | 5 | 4-0509 | 2110 | 7 | 17724,00 | |
| **2-й** | ул. Школьная | 0,5 | 5 | 4-0510 | 2110 | 7 | 7385,00 | |
| **3-й** | ул. Молодёжная | 0,8 | 5 | 4-0511 | 2110 | 7 | 11816,00 | |
| **4-й** | ул. Лесная | 0,3 | 5 | 4-0512 | 2110 | 7 | 4431,00 | |
| **5-й** | ул. Центральная | 0,3 | 5 | 4-0513 | 2110 | 7 | 4431,00 | |
| **6-й** | ул. Космонавтов | 0,4 | 5 | 4-0514 | 2110 | 7 | 5908,00 | |
| **7-й** | ул. Комсомольская | 0,2 | 5 | 4-0515 | 2110 | 7 | 2954,00 | |
| **8-й** | ул. Пионерская | 0,2 | 5 | 4-0516 | 2110 | 7 | 2954,00 | |
| **9-й** | ул. Трудовая | 0,4 | 5 | 4-0517 | 2110 | 7 | 5908,00 | |
| **10-й** | пер. Первомайский | 0,1 | 5 | 4-0518 | 2110 | 7 | 1477,00 | |
| **ИТОГО** | | **4,4** |  | | | | **64988,00** | |
| **п. Усть-Очея (улицы)** | | | | | | | | |
| **1-й** | ул. Набережная | 0,1 | 5 | 4-0520 | 2110 | | 7 | 1477,00 |
| **2-й** | ул. Черёмушки | 0,9 | 5 | 4-0521 | 2110 | | 7 | 13293,00 |
| **3-й** | ул. Лесная | 0,6 | 5 | 4-0522 | 2110 | | 7 | 8862,00 |
| **4-й** | п. Очея, ул. Болотная | 0,6 | 5 | 4-0523 | 2110 | | 7 | 8862,00 |
| **5-й** | ул. Центральная | 1 | 5 | 4-0524 | 2110 | | 7 | 14770,00 |
| **6-й** | п. Усть-Очея | 0,8 | 5 | 4-0525 | 2110 | | 7 | 11816,00 |
| **ИТОГО** | | **4** |  | | | | **59080,00** | |
| **ВСЕГО ПО ТЕХН. ЗАДАНИЮ** | | **169,62** |  |  |  | |  | **2152411,00** |

**3. Работы должны выполняться с соблюдением требований нормативно-технических документов:**

**-**ГОСТ Р 50597-2017 – «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля (с Поправкой)»;

- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1);

- СП от 23 июля 2001 года №49.13330.2010 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования";

- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85\*;

- «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» приняты и введены в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Минтранса РФ от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис;

- ВСН 7-89 «Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий»;

- ОДМ 218.4.005-2010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах.

- Свод правил СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85\* Автомобильные дороги" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 9 февраля 2021 г. N 53/пр).

-Приказ Минтранса РФ от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (с изменениями на 12 августа 2020 года).

**4. Требования к качеству и результатам работ.**

Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в полном соответствии с условиями контракта, сметой, стандартами, строительными нормами, правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами. Работы должны оказываться качественно, в соответствии с требованиями Заказчика и действующих нормативно-технических документов.

Планировка полотна автомобильных дорог общего пользования в летний период включает в себя планировку полотна дороги автогрейдером (планировка поверхности со срезкой неровностей).

Все материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ.

Заказчик имеет право осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением качества используемых Подрядчиком материалов, с применением соответствующих обследований, в том числе проводить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций, используемых, выполненных и произведённых при выполнении работ, с привлечением при необходимости независимой от Подрядчика лаборатории и экспертов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Оценка качества выполненных работ осуществляется в ходе регулярных проверок представителем Заказчика самостоятельно, либо с представителем Подрядчика.

К акту о приемке выполненных Подрядчик обязан предоставить информацию из системы автоматизированного планирования, контроля и учета работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования на основе технологий ГЛОНАСС.

В случае нанесения ущерба имуществу МО «Ленский муниципальный район» во время выполнения работ (нарушение целостности дорожных заграждений, дорожных знаков, искусственной дорожной неровности), а так же имуществу третьих лиц (устройства газораспределительных сетей, линии электропередач и связи, элементы водопроводных и канализационных сетей, ограждения) Подрядчик обязуется возместить причиненный ущерб в полном объеме.

**5. Срок и объем предоставления гарантий качества работ.**

На время выполнения работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные при выполнении работ. Устранение всех обнаруженных недостатков в выполненных работах производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный Заказчиком, возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц. Подрядчик своими силами и за свой счет, в кратчайшие сроки устраняет повреждения автомобильной дороги, которые возникли в результате ДТП причиной, которого стало состояние автомобильной дороги.

При повреждении автомобильной дороги, причиной которого явилось ДТП, Подрядчик обязан, начиная с момента, когда было совершено ДТП:

- своими силами и за свой счет, в течение пятнадцати календарных дней, восстановить либо в целом заменить поврежденное имущество.

Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку, в случае:

- превышения указанного срока, предоставленного для восстановления либо замены поврежденного имущества, включая сроки устранения обнаруженных уполномоченным представителем Заказчика, недостатков.

В случае уничтожения либо повреждения автомобильных дорог, указанных в настоящем контракте, Подрядчика обязан, начиная с момента уничтожения либо повреждения:

- своими силами и за свой счет восстановить либо в целом заменить:

знаки в сроки указанные в ГОСТ Р 50597-2017. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля;

другое поврежденное имущество в течение пятнадцати календарных дней.

Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку, в случае:

- превышения указанного срока, предоставленного для восстановления либо замены поврежденного имущества, включая сроки устранения обнаруженных уполномоченным представителем Заказчика, недостатков. Организовать работу по предупреждению и ликвидации ограничений и перерывов в движении на автомобильных дорогах, а в случае их возникновения по вине Подрядчика производит указанные работы в кратчайшие сроки за свой счет без последующей компенсации Заказчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами Подрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Заказчику и в дальнейшем компенсирует Заказчику или привлеченной Заказчиком организации стоимость проведенных работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения третьим лицам.

**6. Охрана труда и техника безопасности.**

Машинистам, обслуживающим машину, должны быть выданы на руки копии инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации машины (подлинник инструкции хранится у механика подразделения) и инструкция по технике безопасности. (ГОСТ 12.2.011-2012 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности).

Пожарная безопасность

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях («Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479).

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель Подрядной организации.

Охрана окружающей природной среды

Ответственность за соблюдение требований по охране окружающей природной среды, рациональному использованию и сохранению природных ресурсов несёт руководитель Подрядной организации, выполняющей работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений («Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» ВСН 8-89; ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения (с Изменениями № 1, 2)).