|  |
| --- |
| Приложение № 1к распоряжению АдминистрацииЛенского муниципального района от 19 марта 2025 г. № 57 |

**Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона   
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»   
(далее - Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ)**

1**. Общие сведения**

1.1 Предмет выполнения работ:Работы по очистке дренажных канав в селе Яренск

1.2. Источник финансирования: средства бюджета МО «Ленский муниципальный район».

1.3. Место выполнения работ: Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Трудовая (от ул. Пионерская до ул. Маяковского, от здания №16 ул. Трудовая до ул. Дубинина), пер.Лесной (от ул.Маяковского до ул.Пионерская), ул. Дубинина (от ул. Трудовая до ул. Октябрьская), ул. Октябрьская (от ул. Космонавтов до ул. Ив.Фиолетова), ул. Ад. Жданова (от ул. Космонавтов до ул. Дубинина), ул.Космонавтов (от ул. Кр. Партизан до ул. Ад. Жданова), ул. Пионерская (от пер. Сельский до ул. Октябрьская), ул. Маяковского (от ул. Кр. Партизан до ул.Трудовая), ул.Кр.Партизан (от ул.Пионерская до ул.Маяковского), пер. Гаражный.

1.4. Сроки начала и окончания работ:

Начало работ: с даты заключения муниципального контракта.

Окончание работ: с даты заключения контракта в течение 30 календарных дней.

В случае возникновения неблагоприятных и опасных гидрометеорологических явлений, резком изменении климатических условий, влияющих на дорожную обстановку, заказчик вправе перенести период выполнения работ.

**2. Требования к качественным характеристикам работ, требования к безопасности выполнения работ, порядок выполнения работ.**

2.1. Подрядчик гарантирует объемы и качество выполнения работ в строгом соответствии с требованиями, указанными в Описании объекта закупки, локальным ресурсным сметным расчетом №7-2025,а также с условиями и в сроки, установленные действующим законодательством, с соблюдением технологии производства.

2.1.1.Ведомость объемов работ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Единицы измерения | Цена за единицу, руб. | Количество | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| 1 | Работы по очистке дренажных канав в селе Яренск | м3 | 536,64 | 288,00499 | 154 555,00 |

2.2. Подрядчик в ходе выполнения работ осуществляет вывоз содержимого дренажных канав.

Требования к безопасности выполняемых работ: работы должны быть выполнены с соблюдением техники безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

Подрядчик несет самостоятельную ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников, противопожарную безопасность. При выполнении работ принять все необходимые меры для обеспечения безопасности, в том числе путем установки освещения, ограждений, соответствующих дорожных знаков. Подрядчик обязан обеспечить безопасность дорожного движения при выполнении работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать требования правил охраны окружающей среды и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на Подрядчика.

Подрядчик принимает меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

Подрядчик обязан незамедлительно сообщать Заказчику об аварийных ситуациях на территории села, выявленных (допущенных) в ходе выполнения работ.

Подтверждение объемов фактически выполненных работ подтверждается путем совместного объезда представителей Подрядчик и Заказчика. Результат фактически выполненных работ оформляется документом о приемке.

Подрядчик обязан:

- обеспечить безопасность имущества и здоровья третьих лиц, обеспечить сохранность действующих инженерных объектов и объектов благоустройства, попадающих в зону производства работ (сохранность бордюров, ограждений, фасадов зданий, выступающих элементов, конструкций и коммуникаций на объектах благоустройства (скамеек, урн, мусорных контейнеров и т.п.), деревьев, кустарников и т.д.) А в случае повреждения таких объектов - восстановить поврежденное в процессе выполнения работ имущество или возместить в полном объеме ущерб собственнику (владельцу) имущества в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения требования Заказчика. Обязанность по нахождению собственника (владельца) поврежденного имущества возлагается на Подрядчика. Подрядчик принимает меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- исключить создание препятствий для движения пешеходов и транспортных средств;

- исключить ремонт и техническое обслуживание транспортных средств в местах выполнения работы;

- исключить отстой транспортных средств в местах работы;

- исключить нарушение тишины и покоя граждан.

До начала производства работ:

- оформить разрешение на производство земляных работ.

В целях обеспечения надлежащего качества выполнения работ:

- использовать для выполнения работ только материалы (изделия, конструкции), технику и оборудование, соответствующие требованиям технических регламентов, государственных стандартов, технических условий. Материалы (изделия, конструкции), используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы на соответствие требованиям действующей в Российской Федерации нормативно-технической документации (иметь сертификат соответствия) либо иметь декларацию о соответствии и/или иметь разрешение на применение в порядке, установленном органами в области технического регулирования и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в случае, если это предусмотрено требованиями законодательства Российской Федерации и действующей нормативно-технической документации. Соответствующие документы (копии документов), подтверждающие качество и безопасность используемых Подрядчиком материалов (изделий, конструкций), их соответствие требованиям нормативно-технической документации, должны быть представлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов;

- организовать входной контроль применяемых материалов (изделий, конструкций) в объеме, установленном требованиями действующей нормативно-технической документации;

- нести ответственность за качество применяемых для выполнения работ материалов.

Сообщать Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ, в случае возникновения непредвиденных работ до начала выполнения таких работ согласовать их с Заказчиком.

Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ, в том числе по вине субподрядчиков, за координацию деятельности субподрядчиков.

Обеспечить надежность и безопасность выполнения работ, применять современные технологии производства работ.

Соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды, санитарные правила и нормы, а также обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

Обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и пешеходов во время проведения работ.

Согласовать с Заказчиком места временного размещения материалов. Размещать материалы, технику и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей и автотранспорта, таким образом, чтобы исключить вероятность ухудшения дорожных условий или ограничение видимости в местах производства работ или размещения техники и материалов.

Осуществлять выполнение работ только в светлое время суток.

Работы, угрожающие безопасной жизнедеятельности людей, производить с участием лиц (представителей Подрядчика), контролирующих ход проведения работ.

В ситуациях, угрожающих безопасности дорожного движения, принять незамедлительные меры по устранению данной ситуации, при невозможности её ликвидировать в течение 24 часов известить Заказчика и до получения от него указаний оградить место производства работ согласно ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

В случае возникновения при выполнении работ аварийной ситуации незамедлительно сообщить об этом Заказчику и принять все возможные меры по ее устранению. Подрядчик несет ответственность за все аварийные ситуации, произошедшие по его вине.

Принимать меры по предотвращению причинения любого ущерба сооружениям, в т.ч. автомобильным и пешеходным дорогам и тротуарам, сетям инженерно-технического обеспечения и линиям связи, зеленым насаждениям, примыкающим к местам выполнения работ. С целью исключения возможности повреждения подземных коммуникаций Подрядчик обязан до начала производства земляных работ пригласить на место работ представителей организаций, эксплуатирующих подземные коммуникации в зоне выполнения работ.

Подрядчик несёт полную ответственность и самостоятельно отвечает за вред, причиненный при выполнении работ имуществу Заказчика, а также имуществу, жизни или здоровью третьих лиц.

В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком.

Информировать Заказчика не позднее чем за один рабочий день до начала приемки скрытых работ о необходимости явки представителя Заказчика, уполномоченного на осуществление контроля/технического надзора за выполнением работ, для участия в процедуре освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы были выполнены без подтверждения Заказчика (уполномоченного представителя Заказчика), или Заказчик не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее. По окончании работ предоставить Заказчику акты освидетельствования скрытых работ.

Исполнять полученные в ходе выполнения работ письменные указания Заказчика, если данные указания не противоречат условиям заключенного с Подрядчиком Контракта и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, ведущих к потере качества выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, либо делающих дальнейшее проведение работ нецелесообразным.

Вопрос о способе выполнения работ и/или целесообразности продолжения работ в этом случае решается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

Обеспечить своевременный вывоз отходов, мусора, образующегося в процессе выполнения работ, для размещения ( хранения, захоронения) на объекты (полигоны) для размещения отходов в строгом соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства об обращении с отходами и охране окружающей среды (в том числе в предусмотренных законодательством случаях с привлечением специализированных организаций, имеющих необходимые лицензии на сбор и транспортировку отходов).

В отношении отходов, мусора, подлежащего переработке и/или имеющего возможность повторного использования (за исключением металлических отходов, металлического лома, полученного в результате выполнения демонтажных работ), предусмотреть и организовать выполнение мероприятий по его утилизации в установленном законом порядке. Все металлические отходы и лом, образующиеся в ходе выполнения демонтажных работ, должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по акту приема-передачи металлического лома, в котором указывается вид лома и его вес.

2.3. Требования к гарантийному сроку на выполненные работы:

1 (один) месяц на выполненные работы с момента (дня) подписания сторонами документа о приёмке полного объёма работ.

При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока недостатков (дефектов), несоответствия материалов требованиям нормативно-технической документации, а также выполнение работ Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, Заказчик должен письменно уведомить Подрядчика о выявленных недостатках (дефектах).

Устранение дефектов по выполненным работам в период течения гарантийного срока производится за счет собственных средств Подрядчика с момента предъявления соответствующей претензии Заказчиком в срок, установленный в претензии Заказчиком.

В случае выявления недостатков в Работах, представленных к оплате Подрядчиком (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке Работ), Подрядчик гарантирует устранение указанных недостатков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

2.4. Требования к результатам работ:

Подрядчик гарантирует завершение работ по объекту в установленные сроки.

Для установления фактов нарушения Подрядчиком, взятых на себя обязательств по контракту Заказчик вправе использовать вынесенные надзорными органами постановления об административных правонарушениях, допущенных Подрядчиком при выполнении работ, в том числе нарушения, зафиксированные с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фотосъемки и видеозаписи.

Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ субподрядчиков.

Заказчик осуществляет контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением качества используемых Подрядчиком техники, оборудования, материалов, с применением соответствующих обследований, в том числе проводить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций, используемых, выполненных и произведённых при выполнении работ, с привлечением при необходимости независимой от подрядчика лаборатории и экспертов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

Оценка качества выполненных работ осуществляется в ходе проверки представителем Заказчика самостоятельно, либо с представителем Подрядчика.

2.5. Охрана труда и техника безопасности

Требования к безопасности оказываемых работ: работы должны быть выполнены с соблюдением техники безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами. В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ по разметке согласовывать в установленном порядке с Заказчиком схему ограждения мест производства работ в соответствии с ОДМ 218.6.019–2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», ГОСТ 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения» и нести ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.

Подрядчик несет самостоятельную ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников, противопожарную безопасность

Подрядчик обязан обеспечить безопасность дорожного движения при оказании работ в соответствии с действующим законодательством РФ. При оказании работ принять все необходимые меры для обеспечения безопасности, в том числе путем установки освещения, ограждений, соответствующих дорожных знаков.

Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на Подрядчика.

Подрядчик обязан незамедлительно сообщать Заказчику об аварийных ситуациях на территории села Яренска, выявленных (допущенных) в ходе выполнения работ.

Пожарная безопасность

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях («О противопожарном режиме» (с изменениями на 20 сентября 2019 года) утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390).

Охрана окружающей природной среды

Ответственность за соблюдение требований по охране окружающей природной среды, рациональному использованию и сохранению природных ресурсов несёт руководитель Подрядной организации, выполняющей работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений («Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» ВСН 8-89; ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов.).

Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ, в том числе за обращение с отходами, предотвращение загрязнения территории при выполнении работ по муниципальному контракту.

Подрядчик обязан соблюдать требования правил охраны окружающей среды и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством РФ. Выполнение работ производится Подрядчиком в полном соответствии с условиями Контракта, с соблюдением строительных норм и правил, ПУЭ, правил по ОТ, ППБ, СанПиН и охране окружающей среды.

3. **Работы должны выполняться с соблюдением требований нормативно-технических документов:**

При выполнении работ Подрядчик обязан в том числе руководствоваться требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87» (с изм. № 1, 2, 3);

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85» (с изм. № 1);

- СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91» (с изм. № 1, 2, 3, 4);

- СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85» (с изм. № 1, 2);

- ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» (с поправками);

ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля (с Поправками);

Правила благоустройства МО «Сафроновское», утверждённое решением Совета Депутатов МО «Сафроновское» №30 от 03.11.2017г.