- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- «Развитие общественного пассажирского транспорта муниципального образования «Ленский муниципальный район»

- Паспорт

- муниципальной  программы

- «Развитие общественного пассажирского транспорта муниципального образования «Ленский муниципальный район»

| Наименование Программы | муниципальная программа «Развитие общественного пассажирского транспорта муниципального образования «Ленский муниципальный район» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года, одобренная распоряжением администрации Архангельской области от 16.12.2008 № 278-ра/48; Транспортная стратегия Архангельской области до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Архангельской области от 15.12.2009 № 319-рп; послание Губернатора Архангельской области Архангельскому областному Собранию депутатов о социально-экономическом и общественно-политическом положении в Архангельской области от 04.03.2016; |
| Ответственный исполнитель (разработчики Программы) | Отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства Администрации МО «Ленский муниципальный район |
| Цель Программы | Создание в МО «Ленский муниципальный район» эффективной пассажирской транспортной системы, отвечающей современным потребностям общества, а так же создание условий для организации транспортного обслуживания населения Ленского района. |
| Задачи Программы | - совершенствование организационного обеспечения функционирования пассажирского транспорта; - обновление подвижного состава, осуществляющего пассажирские перевозки, с учетом современных стандартов и требований |
| Целевые показатели и индикаторы Программы | - количество единиц техники, приобретенной для осуществления пассажирских перевозок, единиц; - средний возраст подвижного состава, осуществляющего пассажирские перевозки, годы; - доля автобусов, средний возраст которых превышает 10 лет, процентов; - количество социально значимых маршрутов на автомобильном транспорте между поселениями, межмуниципальном и межрегиональном сообщении, единиц; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2022–2027 годы. Программа реализуется в один этап |
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы отсутствуют |
| Перечень основных мероприятий Программы | - обновление парка автобусов и приобретение запасных частей, закупка и установка специального оборудования на автобусы. |
| Соисполнители программы | - Администрация МО «Ленский муниципальный район»; - МУП «Ленское ПАП»; - организации, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |
| Объемы и источники финансирования Программы | «Общий объем финансирования – 28405,6 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 16276,8 тыс. рублей, средств бюджета МО «Ленский муниципальный район» – 11239,1 тыс. рублей, внебюджетных источников – 890,0 тыс. рублей.». |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - увеличение доли населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением; - снижение рисков возникновения случаев ДТП; - повышение комфортабельности перевозок; - обеспечение регулярности движения на маршрутах. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет Администрации муниципального образования «Ленский муниципальный район». Контроль за Программой включает в себя периодическую отчётность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании финансовых средств. |

- I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее

- решения программными методами

- Развитие общественного пассажирского транспорта становится в настоящее время необходимым условием улучшения качества жизни населения.

- Пассажирский транспорт является отраслью с повышенным уровнем риска. Высок износ объектов пассажирской транспортной инфраструктуры 
и подвижного состава. Эти факторы создают угрозу жизни и здоровью пассажиров, приводят к нарушениям Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112.

- На сегодняшний день доля автобусов, средний возраст которых более 10 лет, составляет 62,5 процента от их общего числа, доля автобусов возрастом от 5 до 10 лет – 12,5  процента, менее 5 лет – 25,0 процента. Средний возраст автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, составляет 9,4 года при нормативном сроке эксплуатации автобуса – не более 10 лет.

- Степень износа подвижного состава составляет 50-100% процентов. Последний новый автобус ПАЗ приобретён в 2013 году.

Несмотря на рост транспортных тарифов за последние годы, финансовое положение транспортных организаций остается сложным. Трудное финансовое положение транспортных организаций объясняется, главным образом, ростом цен на топливо, электроэнергию и материалы, потребляемые транспортом, а также неполной компенсацией затрат на убыточные социально значимые перевозки. Рост количества личного транспорта привел к снижению спроса на пассажирские перевозки, что, в свою очередь, послужило причиной сокращения доходов автотранспортных предприятий.

Таким образом, проблема развития транспортного обслуживания населения представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых требует значительных объемов капиталовложений, оздоровления финансового состояния предприятий транспортного комплекса, усиления их поддержки и является необходимым условием стабилизации работы пассажирского транспорта, обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения на территории Ленского района.

II. Механизм реализации Программы

Финансирование программных мероприятий осуществляется 
в соответствии с нормативными правовыми актами, Российской Федерации 
и Правительства Архангельской области, Собрания депутатов МО «Ленский муниципальный район», Администрации МО «Ленский муниципальный район».

- В рамках реализация мероприятия № 4 из бюджета МО «Ленский муниципальный район» предоставляются субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на выпадающие доходы при оказании услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах на территории МО «Ленский муниципальный район» в соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов МО «Ленский муниципальный район» о районном бюджете.

- Реализация мероприятия № 5 осуществляется на основе Соглашений, заключаемых в установленном порядке с Правительством Архангельской области и обеспечивается системой мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

- Реализация мероприятия № 6 осуществляется МУП «Ленское ПАП».

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 1 
к настоящей Программе.

- Разработчик Программы, ежеквартально, но не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом (кроме отчёта за четвёртый квартал), составляет отчёты о реализации программы и эффективности использования финансовых средств; ежегодно до 20 января - 
отчёты о выполнении Программы за год.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит:

– снизить средний возраст подвижного состава, осуществляющего пассажирские перевозки, с 8 лет до 5,8 лет;

– снижение доли автобусов, средний возраст которых превышает 
10 лет, с 43,5% до 38,5%;

– обновление парка автобусов муниципального унитарного предприятия «Ленское пассажирское автопредприятие.

- Перечень целевых показателей муниципальной программы 
«Развитие общественного пассажирского транспорта муниципального образования «Ленский муниципальный район» приведен в приложении № 2 
к настоящей Программе.

«Приложение № 1

- к муниципальной программе

- «Развитие общественного пассажирского транспорта

- муниципального образования «Ленский муниципальный район»

- Перечень

- мероприятий муниципальной программы

- «Развитие общественного пассажирского транспорта муниципального образования «Ленский муниципальный район»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Объёмы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача № 1 - Совершенствование организационного обеспечения функционирования пассажирского транспорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Решение вопросов оказания услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам на территории муниципального образования «Ленский муниципальный район» по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | Итого | 27515,6 | 4157,4 | 8729,9 | 8869,9 | 1844,7 | 1918,5 | 1995,2 | - сохранение регулярных автобусных маршрутов |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 16276,8 | 2197,0 | 6983,9 | 7095,9 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | 11238,8 | 1960,4 | 1746,0 | 1774,0 | 1844,7 | 1918,5 | 1995,2 |  |
| 2. Ведение реестра перевозчиков Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  | - обеспечение информацией о количестве предоставленных услуг по транспортному обслуживанию населения |
| 3. Проведение мероприятий по повышению профессионального мастерства (ежегодно) | Перевозчики, задействованные на маршрутах общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  | - улучшение качества транспортного обслуживания населения |
| 4. Предоставление субсидии на выпадающие доходы при оказании услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на территории Ленского муниципального района Архангельской области | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  | - сохранение регулярных автобусных маршрутов |
| Задача № 2 - Обновление подвижного состава, осуществляющего пассажирские перевозки, с учетом современных стандартов и требований. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Приобретение автобусов для осуществления регулярных пассажирских перевозок для МУП «Ленское ПАП» и приобретение запасных частей | Администрация МО «Ленский муниципальный район» МУП «Ленское ПАП» | Итого | 670,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | - увеличение доли населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением; - снижение рисков возникновения случаев ДТП |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 670,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 |  |
| 6. Закупка и установка специального оборудования на автобусы | Администрация МО «Ленский муниципальный район» МУП «Ленское ПАП» | Итого | 220,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | - снижение рисков возникновения случаев ДТП; - соблюдение законодательства при пассажирских перевозках |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 220,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | Итого | 28405,6 | 4282,4 | 8864,9 | 9014,9 | 1999,7 | 2083,5 | 2160,2 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 16276,8 | 2197,0 | 6983,9 | 7095,9 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | 11239,1 | 1960,4 | 1746,0 | 1774,0 | 1844,7 | 1918,5 | 1995,2 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 890,0 | 125,0 | 135,0 | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 165,0 |  |

«Приложение № 2

- к муниципальной программе
«Развитие общественного пассажирского транспорта

- муниципального образования «Ленский муниципальный район»

Перечень

целевых показателей муниципальной программы

«Развитие общественного пассажирского транспорта муниципального образования «Ленский муниципальный район»

Ответственный исполнитель - отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства Администрации МО «Ленский муниципальный район» (далее - Отдел производственной сферы, ЖК и сельского хозяйства).

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество социально значимых маршрутов на автомобильном транспорте между поселениями, межмуниципальном и межрегиональном сообщении | Отдел производственной сферы, ЖК и сельского хозяйства | Ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2. Количество единиц техники, приобретенной для осуществления пассажирских перевозок | Отдел производственной сферы, ЖК и сельского хозяйства | Ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Средний возраст подвижного состава, осуществляющего пассажирские перевозки | Отдел производственной сферы, ЖК и сельского хозяйства | лет. | 6,8 | 5,8 | 6,8 | 6,0 | 5,8 | 5,8 |
| 4. Доля автобусов, средний возраст которых превышает 10 лет. | Отдел производственной сферы, ЖК и сельского хозяйства | % | 37,5 | 25,0 | 37,5 | 38,0 | 38,5 | 38,5 |