- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район»

- Паспорт

- муниципальной  программы

- «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район»

| Наименование Программы | муниципальная программа «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года, одобренная распоряжением администрации Архангельской области от 16.12.2008 № 278-ра/48; Транспортная стратегия Архангельской области до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Архангельской области от 15.12.2009 № 319-рп; Решение Собрания депутатов МО «Ленский муниципальный район» от 04.09.2013г. № 225-н «О создании муниципального дорожного фонда МО «Ленский муниципальный район» |
| Ответственный исполнитель (разработчик) Программы | Отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| Цель Программы | - доведение доли автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия не менее 2,3%, с промежуточным типом покрытия не менее 16,5% от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район»; - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями. |
| Задачи Программы | Задача № 1. Проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения Задача № 2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Задача № 3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Задача № 4. Иные межбюджетные трансферты бюджету поселения на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Задача № 5. Мероприятия по транспортной безопасности, проводимые в рамках строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог местного значения Задача № 6. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. |
| Целевые показатели и индикаторы Программы | Доля автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия не менее 2,3%, с промежуточным типом покрытия не менее 16,5% от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район»; Средняя стоимость годичного содержания 1 км автомобильных дорог с усовершенствованным и промежуточным типом покрытия не менее 61,0 тыс. руб. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2022-2027 годы. Программа реализуется в один этап |
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы отсутствуют |
| Перечень основных мероприятий Программы | - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, соединяющих сельские населенные пункты, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии; - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями. |
| Соисполнители программы | Администрация МО «Ленский муниципальный район». |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования – 126473,6 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 3309,3 тыс. рублей, средства бюджета МО «Ленский муниципальный район» – 123164,3 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы будет способствовать: - улучшению состояния автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район»; - обеспечению транспортной доступности населённых пунктов; - повышению качества содержания автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район». |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район». Контроль за Программой включает в себя периодическую отчётность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании финансовых средств. |

- I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее

- решения программными методами

По состоянию на 01.07.2016 общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» составляет 220,4 км.

Основной проблемой является не соответствие автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (по прочности, по ровности, коэффициенту сцепления, наличие колейности и просадки полотна).

Имеющиеся автомобильные дороги не отвечают нормативным требованиям, как в части технических параметров, так и в части обеспечения безопасности движения, в том числе на маршрутах движения рейсовых и школьных автобусов.

Одной из основных причин несоответствия технического состояния автомобильных дорог современным условиям является отсутствие ремонтов существующей сети дорог местного значения. В сложившихся условиях проезд на автодорогах, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район», поддерживается в основном благодаря мерам по их содержанию.

Возникновению и усугублению указанных проблем способствовало недостаточное финансовое обеспечение дорожной отрасли района на протяжении ряда лет, а также отсутствие согласованной программы ремонта и содержания дорожной сети.

Для решения указанных проблем необходимы:

- качественное улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения;

- проведение ремонта автомобильных дорог местного значения;

- круглогодичное содержание автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями.

Планирование дорожно-хозяйственной деятельности, основанное на формировании  Программы позволит применить принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат, с наибольшей эффективностью использования финансовых ресурсов при четко определенных приоритетах развития отрасли.

К наиболее значимым социальным последствиям реализации Программы можно отнести:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- повышение безопасности дорожного движения, в том числе на маршрутах движения рейсовых и школьных автобусов;

- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций.

II. Механизм реализации Программы

Финансирование программных мероприятий осуществляется 
в соответствии с нормативными правовыми актами, Российской Федерации 
и Правительства Архангельской области, Собрания депутатов МО «Ленский муниципальный район», Администрации МО «Ленский муниципальный район».

Исполнители мероприятия № 1 и № 2 определяются на основании положений Гражданского кодекса в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 1 
к настоящей Программе.

Разработчик Программы, ежеквартально, но не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом (кроме отчёта за четвёртый квартал), составляет отчёты о реализации программы и эффективности использования финансовых средств; ежегодно до 20 января - отчёты о выполнении Программы за год.».

III. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит:

- доведение доли автомобильных дорог с промежуточным типом покрытия с 16% до 16,5% от общей протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район»;

- - улучшить качество транспортного обслуживания населения.

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.».

«Приложение № 1

к муниципальной программе 
«Ремонт и содержание сети автомобильных дорог,

находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

«Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Объёмы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача № 1. Проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проектирование автомобильных дорог, мостов, мостовых сооружений, тротуаров, проездов, водопропускных труб, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | Администрация Ленского муниципального района | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - снижение рисков возникновения случаев ДТП; - улучшение качества транспортного обслуживания населения |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача № 2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт автомобильных дорог, мостов, мостовых сооружений, тротуаров, проездов, водопропускных труб, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район», приобретение материалов для ремонта автодорог и тротуаров |  | Итого | 2102,2 | 0 | 0 | 310,2 | 1792,0 | 0 | 0 | - сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям; - снижение рисков возникновения случаев ДТП; - улучшение качества транспортного обслуживания населения |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | 2102,2 | 0 | 0 | 310,2 | 1792,0 | 0 | 0 |  |
| 2. Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Ленского муниципального района | Итого | 3309,3 | 3309,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 3309,3 | 3309,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача № 3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» (профилирование, планирование, обеспыливание дорожного полотна, расчистка автодорог от снега, песка, вывоз снега с автодорог и тротуаров, содержание, оборудование, обеспечение переправ, чистка водоотводных (дренажных) канав и водопропускных труб/оголовков, расчистка полосы отвода автодорог, вырубка кустарника | Администрация Ленского муниципального района | Итого | 115465,8 | 12532,5 | 21402,5 | 19140,6 | 17560,9 | 20292,6 | 24536,7 | - снижение рисков возникновения случаев ДТП; - улучшение качества транспортного обслуживания населения |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | 115465,8 | 12532,5 | 21402,5 | 19140,6 | 17560,9 | 20292,6 | 24536,7 |  |
| Задача № 4. Иные межбюджетные трансферты бюджету поселения на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Иные межбюджетные трансферты бюджету поселения на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | Итого | 4698,5 | - | - | - | 1382,1 | 1659,0 | 1657,4 | - сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям; - снижение рисков возникновения случаев ДТП |
|  |  | в.т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | 4698,5 | - | - | - | 1382,1 | 1659,0 | 1657,4 |  |
| Задача № 5. Мероприятия по транспортной безопасности, проводимые в рамках строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям и организациям дополнительного образования, светофорных объектов, установка светофорных объектов, пешеходных ограждений, средств освещения, искусственных дорожных неровностей, систем светового оповещения и светодиодной индикации, дорожных знаков, Г-образных опор, нанесение (обновление) дорожной разметки, разработка проекта организации дорожного движения |  | Итого | 897,8 | 0 | 0 | 0 | 897,8 | 0 | 0 | приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями к автомобильным дорогам, исполнение решения Вилегодского суда |
|  |  | в.т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | 897,8 | 0 | 0 | 0 | 897,8 | 0 | 0 |  |
| Задача № 6. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | улучшение качества транспортного обслуживания населения |
|  |  | в.т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда (дорожный фонд Архангельской области) |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | улучшение качества транспортного обслуживания населения |
|  |  | в.т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | Итого | 126473,6 | 15841,8 | 21402,5 | 19450,8 | 21632,8 | 21951,6 | 26194,1 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | 123164,3 | 12532,5 | 21402,5 | 19450,8 | 21632,8 | 21951,6 | 26194,1 |  |
|  |  | Областной бюджет | 3309,3 | 3309,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

«Приложение № 2

к муниципальной программе 
«Ремонт и содержание сети автомобильных дорог,

находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район»

Перечень

целевых показателей муниципальной программы

«Ремонт и содержание сети автомобильных дорог,

находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район»

Ответственный исполнитель: отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства Администрации МО «Ленский муниципальный район» (далее - Отдел производственной сферы, ЖК и сельского хозяйства).

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля автомобильных дорог с промежуточным типом покрытия от общей протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | Отдел производственной сферы, ЖК и сельского хозяйства | % | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 2. Доля автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия от общей протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | Отдел производственной сферы, ЖК и сельского хозяйства | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 3. Средняя стоимость годичного содержания 1 км автомобильных дорог с усовершенствованным и промежуточным типом покрытия | Отдел производственной сферы, ЖК и сельского хозяйства | тыс. рублей | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 60,0 | 61,0 | 61,0 |

- Порядок расчета и источники информации

- о значениях целевых показателей муниципальной программы

| - Наименование целевых показателей Программы | - Порядок расчета | - Источник информации |
| --- | --- | --- |
| - Доля автомобильных дорог с промежуточным типом покрытия от общей протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | - количество автомобильных дорог с промежуточным типом покрытия, деленное на общую протяженность автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | - форма № 3-ДГ (мо) |
| - Доля автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия от общей протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | - количество автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия, деленное на общую протяженность автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | - форма № 3-ДГ (мо) |
| - Средняя стоимость годичного содержания 1 км автомобильных дорог с усовершенствованным и промежуточным типом покрытия | - кассовые расходы, деленное на общую протяженность автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | - Бухгалтерские данные |