|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проектов реализуемых на территории Ленского района Архангельской области | Объем финансирования( тыс. руб.), | | | | | | | Результат реализации |
| 2019 г. | 2020 г. | | 1. г. | 1. г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
|  | | | 1. ***Национальный проект «Жилье и городская среда»*** | | | | | |
| - региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 3 412,6 | 2638,6 | | 2 353,6 | 15 107,7 | 720,3 | 838,2 | В рамках реализации проекта в с. Яренск и п. Урдома осуществлено благоустройство общественных территорий (проведены работы по модернизации уличного освещения по улицам ) и благоустройство территорий общего пользования.  В с. Яренск выполнены следующие мероприятия:  2019г. Благоустроено:  - 2 дворовых территорий ( устройство внутридворовых проездов, тротуаров, осещения,установка малых архитектурных форм);  - 4 общественных территории ( модернизация сетей уличного освещения).  2020г. Благоустроено:  - 12 общественных территорий (15 участков).  В рамках проведения мероприятий по благоустройству территорий и приобретению уборочной и коммунальной техники – приобретена уборочная и коммунальная техника с целью содержания общественных территорий благоустроенных в рамках реализации регионального проекта Формирование современной городской среды.  2021г. Благоустроено:  - 12 общественных территорий (15участков) – модернизация сетей уличного освещения.  2022г Благоустроено:  - 1 дворовая территория ( устройство внутридворового проезда, ограждения, освещения);  - 12 общественных территорий, из них:  - 11 модернизация сетей уличного освещения улиц и переулков с.Яренск;  - 1 благоустройство парка имени Землячки с. Яренск (устройство пешеходных дорожек, освещения, ограждения, установка малых архитектурных форм) Масштабный проект.  2023г. Благоустроено :  - 1 общественная территория ( устройство пешеходного ограждения, свод сухостойных и аварийных деревьев.  2024г. Благоустроено :  - 1 общественная территория (устройство тротуара из тротуарной плитки (брусчатки)).    В р.п. Урдома выполнены следующие мероприятия:  2019г. Благоустройство:  - 1 общественной территории (установка малых архитектурных форм, устройство освещения);  2020г. Благоустройство:  - 1 общественной территории ( устройство сцены, танцевальной площадки).  2021г. Благоустройство:  - 1 общественной территории ( устройство пешеходной дорожки, цветочниц, ограждения, контейнерной площадки, установка малых архитектурных форм).  2022г. Благоустройство:  - 1общественной территории (устройство пандуса, автопарковки)  2023г. Благоустройство:  - 1 общественной территории (планировка территории).  К одной из важных проблем благоустройства территории относится недостаточное финансирование ( предоставление средств субсидии). В связи с отсутствием средств субсидии в полном объеме, для проведения работ по благоустройству, возможность выполнить комплексное благоустройство в полном объеме отсутствует, что негативно влияет на результат выполненных работ. |
| - региональный проект «Чистая вода» |  |  | | 155 047,8 |  |  |  | В рамках реализации проекта введен в эксплуатацию первый этап объекта капитального строительства «Реконструкция линейного объекта: «Водопровод с. Яренск, Ленского района, Арх. обл.». Общая протяженность 22,2 км. запущена в эксплуатацию станция водоочистки. Более 3 тысяч жителей с. Яренска обеспечены чистой водой. |
| - региональный проект «Жилье» |  |  | |  |  |  |  | В рамках реализации проекта введены в эксплуатацию: в 2022 г. 29 кв. дом в с. Яренск, в 2023 г. 54 кв. дом п. Урдома (строительство осуществлялось через ГКУ АО «Гукс».  В 2024г. разработаны обоснования инвестиций и получено положительное заключение для строительства еще 3 МКД на территории района в рамках национального проекта. |
| - региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  | |  | 52 153,9 | 30153,6 | 7899,0 | В рамках реализации проекта средства направлены на обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.  63 собственника жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, получили денежную компенсацию. |
|  | | | ***2 . Национальный проект «Культура»*** | | | | | |
| - региональный проект «Культурная среда» |  | 10 000 | | 5 000,0 |  |  |  | **В рамках реализации проекта в 2020 г. проведен ремонт здания МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека. (Создание модульных муниципальных библиотек).**  Благодаря участию региона в реализации национального проекта «Культура» в декабре 2020 года модельная библиотека открылась в селе Яренск Ленского района. В районе открылся современный, комфортный, оборудованный всей необходимой техникой очаг культуры – библиотека нового поколения, она создана на базе Яренской центральной библиотеки. Изменилось внутреннее пространство библиотек: появились зоны, в которых можно организовать как полноценный семейный отдых, так и деловые мероприятия. Теперь бумажные формуляры сменили читательские билеты с QR и штрих-кодами, которые экономят время и открывают читателям доступ к крупнейшим электронным библиотечным системам. Здесь стало много примечательного: станция автоматизированной книговыдачи, которая приятным голосом общается с пользователями, электронное фортепиано, квадрокоптер для съемки видеоматериалов и создания на их основе виртуальных экскурсий по Яренску и окрестностям. По словам сотрудников библиотеки, теперь есть всё, чтобы библиотека была не только книгохранилищем, но и местом для самых приятных творческих встреч, выставок, концертов, мастер-классов, отдыха и самообразования.  **В рамках реализации проекта в 2021 г. для модернизации кинозала приобретён комплект кинотехнологического оборудования в МБУК «Центр народной культуры и туризма».**  В 2021 году кинозал «Центр народной культуры и туризма» в селе Яренск стал победителем конкурсного отбора на предоставление средств на финансовое обеспечение, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тысяч человек, проводимого Фондом кино. В рамках модернизации в 2021 году проведено переоборудование кинозала: приобретено цифровое и звуковое оборудование, киноэкран, системы для 3D-показа, программно-аппаратные средства, а также выполнена установка данного оборудования. Стоимость билетов доступна для широкой аудитории, что позволит радовать новых зрителей. В 2021 году в «Центре народной культуры и туризма» состоялось открытие кинозала. Благодаря участию в национальном проекте «Культура» жители района теперь смогут смотреть вышедшие в прокат новинки киноискусства в 2D и 3D разрешении. Размер субсидии составил 5 млн. рублей, которые были полностью потрачены на оборудование: экран, настенные и заэкранные колонки, проектор, сервер, с помощью которого мы будем получать фильмы. Кинобудка вернула своё было назначение: именно там теперь располагается новое оборудование. Зал также оборудован и для слабослышащих. Кроме того, появилось современное кассовое оборудование, информационные табло с расположением мест в зале для удобства выбора, всё как в современном кинотеатре. |
| - региональный проект  «Творческие люди» |  |  | | 61,1 | 183,2 | 196,1 | 298,7 | В рамах регионального проекта «Творческие люди» оказана государственная поддержка лучшим сельскому учреждению культуры и государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений. Проведены курсы повышения квалификации специалистов.  За период с 2019 по 2024 гг. государственную поддержку получили 4 учреждения культуры, среди них учреждения МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека», МБУК «Яренский краеведческий музей», 5 специалистов учреждений культуры.  Курсы повышения квалификации работников, в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура" за период 2019-2024 год прошли 25 специалистов учреждений культуры. |
|  | | | ***3 . Национальный проект «Безопасные и качественные дороги»*** | | | | | |
| - региональный проект «Безопасность дорожного движения» |  |  | | 817,5 | 1 038,4 | 2 194,6 | 1281,0 | Реализуется данный проект в образовательных учреждениях с 2021года. В рамках реализации проекта создаются условия для вовлечения обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Оборудование приобреталось за счет средств областного и местного бюджетов.  **2021год**- МБОУ «Сойгинская СШ» приобретено оборудование на сумму 817, 50тыс рублей( 517,0-обл. ;300,0-местный)  **2022год**- МБОУ «Яренская СШ» на сумму 456,9тыс (296,9-обл.; 160,0-местный бюджет);  МБОУ «Козьминская СШ» -581,4 (381,3 –областной;200,0-местный)  **2023 год-** МБОУ «УСШ», МБОУ ДОД «КЦДО» на сумму 2194, тыс рублей (1689,8-обл.,504,8-местный)  **2024год-**МБОУ «Ленская СШ»-1281,1 (1000,0тыс рубл обласной,281,0тыс рублей местный бюджет)  На территории МО «Ленский муниципальный район» отсутствуют детско-юношеские автошколы. Созданы и функционируют 7 отрядов ЮИД, численность несовершеннолетних в возрасте 8-18 лет – участников отрядов ЮИД составляет 115 человек (5 отрядов в общеобразовательных учреждениях, 2 отряда в системе дополнительного образования). |
|  | | | ***4. Национальный проект «Здравоохранение»*** | | | | | |
| - региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" |  |  | | 17 123,9 |  |  |  | В рамках реализации проекта введен в эксплуатацию ФАП в с. Лена. (строительство осуществлялось через ГКУ АО «Гукс») |
|  | | | ***5. Национальный проект «Демография»*** | | | | | |
| - региональный проект «Содействие занятости» |  |  | | 218 930,8 |  |  |  | В рамках реализации проекта введен в эксплуатацию детский сад на 220 мест в п. Урдома. (строительство осуществлялось через ГКУ АО «Гукс») Дети в возрасте от1,5 до 7 лет обеспечены местами в детских садах полностью. Сохраняется 100-процентный показатель доступности. Группы продленного дня организованы в 5общеобразовательных учреждениях. (в 3х за счет родительской платы) |
| - региональный проект «Спорт норма жизни» |  |  | |  |  |  |  | Реализация проекта направлена на достижение количественных показателей .:  - доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3 – 79 лет-57 % ;  - уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта-100%. (Выделение средств бюджета в рамках проекта **не предусмотрено.)** |
|  | | | ***6. Национальный проект «Образование»*** | | | | | |
| - региональный проект «Успех каждого ребенка» |  |  | |  | 3 853,7 |  | 221,5 | Реализация проекта направлена на достижение количественных показателей:  - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных доп. Образованием-79,9;  -количество муниципальных образований АО, выдающих сертификаты доп. образования в рамках системы персонифицированного финансирования доп. образования детей-1 ед..  В 2022 г, на выделенные денежные средства проведен ремонт в спортивном зале школы п. Урдома.  В 2024г. в МБОУ ДОД «КЦДО» закуплен спортивный инвентарь и оборудование для кружка «Юный эколог».  В МБОУ ДОД «КЦДО» закуплен спортивный инвентарь и оборудование для кружка «Юный эколог». В рамках проекта создано 30 новых мест дополнительного образования по направлениям:  1.естественнонаучная направленность «Юный эколог» поступило следующее оборудование : многофункциональное устройство 1шт, ноутбук-1шт, бинокль-1шт, микроскоп лабораторный (среднего уровня)-1шт, компас-1шт, шкаф лабораторный-1шт, расправилка энтомологическая-1шт, гербарный пресс-1шт, гербарная папка-1шт, предметные стекла, покровные стекла;  2.физкультурно-спортивная направленность «Старт5+» поступил комплекс для групповых занятий (с подвижным стеллажом) -2шт. |
| - региональный проект «Цифровая образовательная среда» |  |  | |  |  |  |  | В рамках реализации проекта выделение средств местного бюджета **не предусмотрено**. Министерство образования АО исполняло поставки оборудования в образовательные учреждения района в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в течение года  **2020год-** поступило оборудование в МБОУ «Яренская СШ» МФУ-1, ноутбуки-38, интерактивные панели-2;  **2021год-** в МБОУ «УСШ» поступило МФУ-1, ноутбуки-28;  **2023 году** МБОУ «Сойгинская СШ» была оснащена МФУ-2, ноутбуков-48, интерактивные панели-4, камеры видеонаблюдения-3 шт.  Количественные показатели, установленные на 2024 год:  - количество общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды – 3ед.  - доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды – 60 %;  - доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС – 58 %;  - доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования – 40%.  По результатам мониторинга показатели за 2024 г. исполнены. |
| - региональный проект «Патриотическое воспитание» |  |  | |  |  | 270,3 | 1998,6 | В рамках реализации регионального проекта выделены средства на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций МБОУ «Яренская СШ», МБОУ «Сойгинская СШ», МБОУ «Урдомская СШ», МБОУ «Козьминская СШ», МБОУ «Ленская СШ») |
| - региональный проект «Социальная активность» |  |  | |  |  |  |  | Реализация проекта направлена на достижение количественных показателей .:  -общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность – 920 чел.  (В рамках реализации выделение средств бюджета **не предусмотрено**.) |
| - региональный проект «Точка роста» региональный проект «Современная школа» |  |  | |  |  |  |  | В рамках реализации данного проекта выделение средств бюджета **не предусмотрено**.  На территории МО «Ленский муниципальный район» созданы Точки роста:  2019 .год - МБОУ «Яренская СШ», МБОУ «Сойгинская СШ»,  2020 у. год - МБОУ «Козьминская СШ», МБОУ «УСШ»,  2021 год - МБОУ «Ленская СШ»  2024 год - МБОУ «Иртовская ОШ»  В шести школах из семи функционируют центры образования цифрового и гуманитарного профиля, естественнонаучной и технологической направленностей «Точки роста». Оборудование используется в учебном процессе, педагоги обучены, совершенствуются методы обучения по учебным предметам «Информатика», «ОБЖ», предметной области «Технология», «Биология», «Химия». |
|  | | | ***7. Национальный проект « Цифровая экономика»*** | | | | | |
| - региональный проект «Цифровое государственное управление» |  |  | |  |  |  |  | Реализация проекта направлена на увеличение доли государственных и муниципальных услуг, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), а также увеличения доли обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ. Порталом постоянно пользуется более 65 % жителей района, и эта цифра постоянно растёт. Всего через портал можно получить 143 вида различных услуг. |