Утверждена

Постановлением

Администрации МО «Урдомское»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**Программа**

**комплексного развития**

**социальной инфраструктуры**

**МО «Урдомское»**

**ЛЕНского района АРХАГЕЛЬской области**

**на 2018 – 2027 годы**

**1. Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Урдомское»Ленского района Архангельской области на 2018 – 2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Урдомское» Ленского района Архангельской области на 2018 – 2027 годы |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  Устав муниципального образования МО «Урдомское» Ленского района Архангельской области;  генеральный план муниципального образования МО «Урдомское» Ленского района Архангельской области, утвержденный решением Совета депутатов МО «Урдомское» от 25.12.2015 года № 61-А. |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район» Архангельской области  165720, Архангельская область, Ленский район, рп. Урдома, ул. Вычегодская, д. 43 |
| Цели и задачи программы | Цели программы:  обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;  обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  обеспечение сбалансированного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта;  обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры поселения  Задачи программы:  анализ социально-экономического развития поселения, наличия и уровня обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры;  прогноз потребностей населения поселения в объектах социальной инфраструктуры до 2028 года;  формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития района и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития района;  оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения;  оценка эффективности реализации мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования;  предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры поселения;  предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения поселения |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | 1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.  2. Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности  3. Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения.  4. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих).  5. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Создание правовых, организационных условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;  Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;  Реконструкция объектов социальной инфраструктуры;  Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения;  Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);  Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения |
| Срок и этапы реализации программы | 2018 – 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет 521800,0тыс. рублей, в том числе:  средства областного бюджета 520470,0тыс. рублей;  средства бюджета МО «Ленский муниципальный район» 330,0 тыс. рублей;  внебюджетные источники финансирования 1000,0 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | повышение комфортности и качества проживания населения;  безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;  территориальная доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения;  достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта;  эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры |

**2.Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

2.1.Описание социально-экономического состояния поселения

Общая площадь МО «Урдомское» составляет 234 400 га. Численность населения по данным на 01.01.2017 – 5624 человека.

В состав поселения входят 21 населённых пункта:

| № н.п. | Наименование  населенных пунктов | Численность населенных пунктов за последние годы (чел.) |
| --- | --- | --- |
|  | ***Городское поселение Урдомское*** | ***5624*** |
|  | **Городское население** | **4956** |
| 1 | рп. Урдома | 4956 |
|  | **Сельское население** | **668** |
| 2 | ж.д. станция 1180 км | 10 |
| 3 | деревня Большой Мыс | 0 |
| 4 | деревня Бор | 175 |
| 5 | посёлок Вандыш | 20 |
| 6 | деревня Верхний Конец | 0 |
| 7 | посёлок Витюнино | 73 |
| 8 | посёлок Железнодорожный | 0 |
| 9 | деревня Загарье | 0 |
| 10 | деревня Заречье | 35 |
| 11 | посёлок Лупья | 85 |
| 12 | деревня Ошлапье | 6 |
| 13 | посёлок Пилес | 0 |
| 14 | ж.д. станция Светик | 9 |
| 15 | ж.д. станция Слободчиково | 0 |
| 16 | деревня Суходол | 24 |
| 17 | ж.д. станция Тыва | 7 |
| 18 | посёлок Тыва | 224 |
| 19 | ж.д. станция Тыла-Иоль | 0 |
| 20 | станция Шиес | 0 |
| 21 | деревня Берег | 0 |

***Демографическая ситуация***

Общая численность населения поселения на 01.01.2017 составила 5624 человека.

Детей до 7 лет – 451 человек, от 7 до 14 лет – 551 человек, от 15 до 17 лет – 177 человек.

Численность населения трудоспособного возраста составляет 2622 человек (46,6 % от общей численности населения), старше трудоспособного возраста – 1041 человек (18,5 % от общей численности населения), из них работающие лица пенсионного возраста – 362 человек (6,4 % от общей численности населения).

*Данные о среднегодовом приросте населения и тенденции его изменения*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | Естественный прирост (убыль) | -32 | -35 | -19 |
| 1.1 | Рождаемость, чел | 54 | 55 | 50 |
| 1.2 | Смертность, чел. | 86 | 85 | 69 |
| 2. | Миграционный прирост (убыль) | -13 | -102 | -39 |
| 2.1 | прибыло | 72 | 64 | 112 |
| 2.2 | выбыло | 85 | 166 | 151 |
| 3. | Общая численность населения (среднегодовая) | 5733 | 5276 | 5624 |

Демографическая ситуация в поселении характеризуется превышением числа умерших над числом родившихся. Баланс населения также ухудшается, из-за превышения числа убывших с территории, над числом прибывшим на территорию. Невысокая рождаемость объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда). В учреждениях здравоохранения нет достаточного количество специалистов –врачей, среднего медицинского персонала, в поселках с малой численностью закрыты школы, клубы.

***Инвестиции***

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства) на территории муниципального образования «Ленский муниципальный район» за январь-декабрь 2016 года составил по:

МО «Урдомское» - 1,3 млн. руб., что составляет 6% к уровню 2015 года, так как в 2015 году осуществлялось переселение из аварийного жилого фонда.

***Финансы***

Бюджет муниципального образования «Урдомское» формируется большей частью за счет собственных доходов.

Бюджет муниципального образования «Урдомское» за 2016 год по доходам составил 30096,0 тыс. рублей, что на 34 % меньше, чем в 2015 году (45685,0 тыс. рублей в связи с завершением программы по Переселению из аварийного жилья).

Всего поступило налоговых и неналоговых доходов за 2016 год 25069,0 тыс. рублей, что на 6% больше, чем в 2015 году (23531,0 тыс. рублей, в связи с изменением Бюджетного кодекса РФ). Так, удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета в 2016 году составил 83%, удельный вес безвозмездных поступлений от других бюджетов составил 17%.

Бюджет муниципального образования «Урдомское» в 2016 году по расходам исполнен в сумме 31257,0 тыс. рублей или на 86,9% от запланированных расходов, в 2015 году - в сумме 64090,0 тыс. рублей или на 89,5% от запланированных расходов.

***Социальная сфера***

По состоянию на 01 сентября 2017 года, численность безработных граждан, официально зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, составила 80 человек.

2.2.Сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

С 2014 по 2016 годы на территории поселения введено:

2,225 тыс. м2 объектов жилого назначения;

1,831 тыс. м2 реконструировано объектов жилого назначения;

2,192 тыс. м2 объектов общественно-делового назначения;

19,439 тыс. м2 объектов социального назначения;

101 объект производственного назначения.

2.3.Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в областяхобразования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры

Образование

На территории поселения находится 2 школы и 5 детских садов. Численность учащихся составляет685 человек и 389 человек, посещающих детский сад.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес местонахождения | Этажность | Мощность | Состояние |
| 1 | МБОУ "Урдомская средняя школа" | рп. Урдома, ул. Вычегодская, 43А | 3 | 667 | Хорошее |
| 2 | МБОУ " Ошлапецкая основная школа " | д. Суходол | 1 | 18 | Требует проведения капитального ремонта |
| 3 | МБДОУ "Детский сад "Малышок" ОРВ п. Урдома | рп. Урдома, ул. Карла Либкнехта, 49 | 2 | 134 | Требует проведения капитального ремонта |
| 4 | МБДОУ "Детский сад "Ласточка" ОРВ п. Урдома | рп. Урдома, ул. Водная, 4 | 1 | 148 | Неудовлетворительное,требуется строительство нового детского сада |
| 5 | Няндский детский сад №21 "Рябинка"  МБДОУ "Детский сад №4 "Ласточка" ОРВ рп.Урдома" | рп.Урдома, ул.Нянда, д.26 | 1 | 48 | Требует проведения капитального ремонта |
| 6 | Урдомский детский сад №22 "Росинка"  МБДОУ "Детский сад №4 "Ласточка" ОРВ рп.Урдома" | рп.Урдома, ул.Гагарина, д..12/1 корпус 1 | 1 | 33 | Требует проведения капитального ремонта |
| 7 | Суходольский детский сад №11 «Сосенка» | д. Суходол | 1 | 10 | Требует проведения капитального ремонта |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Кол-во образовательных учреждений | 8 | 8 | 7 |
| Кол-во учащихся | 618 | 653 | 674 |
| Кол-во детей дошкольного возраста | 336 | 419 | 390 |
| Кол-во педагогических работников | 112 | 113 | 114 |
| с высшим образованием | 55 | 58 | 61 |
| со средне-специальным образованием | 57 | 55 | 53 |

Педагогический состав. В школах и детских садах трудится 114 педагогических работника. Средний возраст педагогических работников более 40 лет, на лицо старение кадрового состава педагогов в поселении, почти нет молодых специалистов. Основными причинами данной ситуации является отсутствие благоустроенного жилья в поселении.

Здравоохранение

На территории поселения находится Урдомская больница подразделениеГБУЗ «Яренская центральная районная больница» (ЦРБ), 1 фельдшерско-акушерских пункта. Жителям оказывается первая медицинская помощь.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес местонахождения | Этажность | Состояние |
| 1 | Урдомская больница подразделение ГБУЗ «Яренская центральная районная больница» (ЦРБ) | рп. Урдома, ул. Молодежная, д. 35 | 2 | Неудовлетворительное, требуется строительство новой больницы |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Бор, ул. Центральная, д. 5 | 1 | Удовлетворительное |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Численность врачей с высшим образованием | 27 | 27 | 29 |
| Численность фельдшеров | 12 | 12 | 12 |
| Численность среднего медицинского персонала | 111 | 110 | 111 |
| Кол-во медицинских учреждений | 1 | 1 | 1 |

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, условиями жизни и труда. Сельские жители практически лишены элементарных коммунальных удобств, труд чаще носит физический характер.

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания на селе:

низкий уровень жизни,

отсутствие средств на приобретение лекарств,

низкая социальная культура,

малая плотность населения,

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

Физическая культура и массовый спорт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес местонахождения | Мощность (м2 площади пола) | Состояние |
| 1 | Спортивный зал МБОУ «Урдомской СШ» | п. Урдома, ул. Вычегодская, д. 43А | 519,9 | Хорошее |
| 2 | Спортивный зал МБОУ «Урдомская СШ» | п. Урдома, ул. Вычегодская, д. 43А | 159,2 | Хорошее |
| 3 | Спортивный зал МБОУ «Урдомская СШ» | п. Урдома, ул. Вычегодская, д. 44 | 288 | Удовлетворительное |
| 4 | Спортивный зал МБОУ «Урдомская СШ» | п. Урдома, ул. Ленина, д. 7 | 253 | Удовлетворительное |
| 5 | Спортивная площадка МБОУ «Ошлапецкая СШ» | д. Бор, ул. Центральная, д. 1 | 1000 | Требуется проведение капитального ремонта |
| 6 | Спортивная площадка МБОУ «Урдомская СШ» | п. Урдома, ул. Вычегодская, д. 44 | 2400 | Удовлетворительное |
| 7 | Спортивная площадка МБОУ «Урдомская СШ» | п. Урдома, ул. Вычегодская, д. 43А | 4500 | Хорошее |
| 8 | Спортивная площадка МБОУ «Урдомская СШ» | п. Урдома, ул. Ленина, д. 7 | 4000 | Удовлетворительное |
| 9 | Мини-футбольное поле | п. Урдома, у ДК | 800 | Удовлетворительное |
| 10 | Бассейн | п. Урдома, ул. К. Либкнехта | 2400 | Удовлетворительное |
| 11 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (здание бассейна) | рп. Урдома ул. Архангельская д. 22 | 909 | Хорошее |
| 2 | Плавательный бассейн | п. Урдома, ул. К. Либкнехта | 195 | Удовлетворительное |
| 13 | Тренажерный зал | п. Урдома, ул. К. Либкнехта | 48 | Удовлетворительное |
| 14 | Стрелковый тир | п. Урдома, ул. Вычегодская, д. 43А | 303,8 | Хорошее |

В поселении ведется спортивная работа:

В зимний период молодежь поселения катается на коньках, на лыжах, играют в хоккей.

Поселение достойно представляет многие виды спорта на районных соревнованиях, спартакиадах.

Проблемы в области развития физкультуры и спорта: необходимо строительство новых спортивных объектов.

Культура

Предоставление услуг населению в области культуры в поселении осуществляют:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес местонахождения | Мощность (число посадочных мест) | Состояние |
|  | Дома культуры |  | место |  |
| 1 | МБУ "Центр культуры и досуга" | 165720, Архангельская обл, Ленский район, рп. Урдома, ул, Мира, 11А | 219 | Удовлетворительное |
|  | Дом культуры | 165720, Архангельская обл, Ленский район, рп. Урдома, ул, Вычегодская 45, | 75 | Требуется ремонт |
|  | Клубы |  | место |  |
| 2 | «Суходольский» | 165720  д. Суходол | 25 | Требуется ремонт |
| 3 | «Витюнинский» | п. Витюнино | 10 | Требуется ремонт |

В Доме культуры поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: танцевальные, музыкальные и т.д.

Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков. Это проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, праздников, уличных и настольных игр, различных спартакиад, соревнований по разным видам спорта.

Задача в культурно-досуговых учреждениях – вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения городского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

Таблица 2.4.1. Уровень обеспеченности социальными объектами и доступности социальных объектов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тип социального объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами в соответствии с МНГП | Минимально допустимый уровень доступности объектов в соответствии с МНГП | Фактический уровень обеспеченности социальными объектами | Фактический максимальный уровень доступности социальных объектов |
| I | **В сфере образования**: |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 95% охват детей в возрасте от 3 до 7 лет | 500 метров | 382 мест на 389 детей в возрасте от 3 до 7 лет (93,5% охват) | 500 метров |
| 2 | Общеобразовательные школы | 100% охват основным общим средним образованием детей (1 - 9 классы); 75% охват детей средним образованием (10 - 11 классы) | 2000 метров или 15 мин. транспортная доступность | 890 мест на 685 учеников  (100% охват) | 2000 метров или 15 мин. транспортная доступность |
| 3 | Учреждения дополнительного образования | 1 объект на 3-10 тыс. жителей | 10 км транспортная доступность | 1 объект на 5,6 тыс.жителей | 10 км транспортная доступность |
| II | **В сфере здравоохранения**: |  |  |  |  |
| 1 | Стационары | 12,5 коек на 1 тыс. жителей | 30-минутная транспортная доступность | 5,6 коек на 1 тыс. жителей (43,2% охват) | 30-минутная транспортная доступность |
| 2 | Поликлиники, амбулатории | 20 посещений в смену на 1 тыс. жителей | 30-минутная транспортная доступность | 14,2 посещений в смену на 1 тыс. жителей (78,2 % охват) | 30-минутная транспортная доступность |
| 3 | Пункт скорой медицинской помощи | 1 автомобиль на 5 тыс. жителей | 30-минутная доступность на специальном автомобиле | 1 автомобиль на 5 тыс. жителей | 30-минутная доступность на специальном автомобиле |
| III | **В сфере физической культуры и массового спорта** |  |  |  |  |
| 1 | Плоскостные сооружения | 1,95 тыс. кв. м на 1 тыс. человек | 700 м | 0,8 тыс. кв. м. на 1 тыс. жителей | 700 м |
| 2 | Спортивные залы \* | 0,35 тыс. кв.м на 1тыс. жителей | 1500 м | 0,3 тыс. кв.м. на 1 тыс. жителей | 1500 м |
| IV | **В сфере культуры** |  |  |  |  |
| 1 | Библиотека | 4,5-5 тыс. ед. экз. на 1 тыс. жителей |  | 5,3 тыс ед. экз. на 1 тыс. жителей |  |
| 2 | Клубы и учреждения культуры | 80 мест на 1 тыс. жителей |  | 113,2 мест на 1 тыс. жителей |  |

*\* с учетом объектов при общеобразовательных школах.*

Исходя из данных таблицы 2.4.1 существует недостаточность обеспечения населения МО «Урдомское» следующими объектами социального назначения: детский сад, поликлиника/стационар, плоскостные сооружения.

2.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры

2.4.1. Прогноз изменения численности населения поселения

В существующем генеральном плане поселения, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации поселении: численность населения на расчетный период по генеральному плану (2032 г.) составит 5000 человек, на первую очередь строительства (2022 г.) – 5100 человек.

Прогноз изменения численности населения поселения на период до 2028 года построен на основе фактических данных о численности населения муниципального образования «Урдомское» Ленского района Архангельской области, а также на основе сведений о распределении населения по полу и возрасту. Прогноз изменения численности населения поселения представлен в таблице.

В период реализации Программы прогнозируется тенденция небольшого оттока численности населения, связанная с нехваткой рабочих мест.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Общая численность поселения | 5624 | 5590 | 5350 | 5220 | 5100 | 5050 | 4980 | 4950 | 5000 | 5050 |
| 1.1 | Моложе трудоспособного возраста | 1599 | 1582 | 1580 | 1573 | 1560 | 1765 | 1780 | 1760 | 1670 | 1650 |
| 1.2 | В трудоспособном возрасте | 2622 | 2608 | 2373 | 2252 | 2150 | 1880 | 1820 | 1880 | 2090 | 2200 |
| 1.3 | Старше трудоспособного возраста | 1403 | 1400 | 1397 | 1395 | 1390 | 1405 | 1380 | 1310 | 1240 | 1200 |

2.4.2. Объемы планируемого жилищного строительства (в том числе в соответствии с выданными разрешениями на строительство):

На территории МО «Урдомское» общая площадь ветхого жилищного фонда составляет 6025,5 кв.м. Переселение жильцов, проживающих в домах с высоким износом, планируется в жилой фонд нового строительства. Для нового строительства предусмотрена следующая территория:

1) земельный участок по ул. Железнодорожная, 14. Площадь земельного участка 1753 кв.м.;

2) зона малоэтажной жилой застройки в кадастровом квартале 010111. Общая площадь 20000 кв.м.

3) по причине ветхого состояния жилых домов в кадастровом квартале 010107 предусмотрен снос жилищного фонда площадью 2026,6 кв.м., 010108 – 501,7 кв.м. Общая площадь территории планируемого жилищного фонда в кадастровом квартале 010107 должна составить 6900 кв.м., в 010108 – 4900 кв.м.

Данные об объеме планируемого жилищного фонда в соответствии с выданными разрешениями на строительство за 2014 – 2016 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта капитального строительства | Характер строительства (новое строительство, реконструкция) | Реквизиты разрешения на строительство (номер, дата) | Срок действия разрешения на строительство, дата | Общая площадь объекта по проекту (для ИЖС – при наличии, либо ориентировочно), м2 | Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию, месяц, год |
| 1 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-01 от 20.01.2014 | 28.10.2023 | 99,0 м2 | 28.10.2023 |
| 2 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-03 от 29.01.2014 | 29.07.2023 | 80,0 м2 | 29.07.2023 |
| 3 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-04 от 04.02.2014 | 28.10.2018 | 100,0 м2 | 28.10.2018 |
| 4 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-01 от 02.03.2015 | 02.03.2025 | 120,0 м2 | 02.03.2025 |
| 5 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-02 от 02.03.2015 | 02.03.2025 | 100,0 м2 | 02.03.2025 |
| 6 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-03 от 02.03.2015 | 02.03.2025 | 140,0 м2 | 02.03.2025 |
| 7 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-04 от 03.03.2015 | 03.03.2025 | 100,0 м2 | 03.03.2025 |
| 8 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-05 от 03.03.2015 | 03.03.2025 | 100,0 м2 | 03.03.2025 |
| 9 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-06 от 03.03.2015 | 03.03.2025 | 100,0 м2 | 03.03.2025 |
| 10 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-07 от 03.03.2015 | 03.03.2025 | 100,0 м2 | 03.03.2025 |
| 11 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-08 от 03.03.2015 | 03.03.2025 | 100,0 м2 | 03.03.2025 |
| 12 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-10 от 06.03.2015 | 06.03.2025 | 110,0 м2 | 06.03.2025 |
| 13 | квартира № 2 в многоквартирном жилом доме | реконструкция | RU 29516101-12 от 12.03.2015 | 12.03.2020 | 47,7 м2 | 12.03.2020 |
| 14 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-13 от 12.03.2015 | 12.03.2025 | 100,0 м2 | 12.03.2025 |
| 15 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-14 от 20.03.2015 | 20.03.2025 | 112,0 м 2 | 20.03.2025 |
| 16 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-15 от 03.04.2015 | 03.04.2025 | 100,0 м 2 | 03.04.2025 |
| 17 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-16 от 03.04.2015 | 03.04.2025 | 100,0 м 2 | 03.04.2025 |
| 18 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-17 от 09.04.2015 | 09.04.2025 | 100,0 м 2 | 09.04.2025 |
| 19 | многоквартирный жилой дом | реконструкция | RU 29516101-18 от 10.04.2015 | 10.04.2017 | 23,3 м2 | 10.04.2017 |
| 20 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-20 от 17.04.2015 | 17.04.2025 | 600,0 м2 | 17.04.2025 |
| 21 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-21 от 17.04.2015 | 17.04.2025 | 600,0 м2 | 17.04.2025 |
| 22 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-22 от 22.04.2015 | 22.04.2025 | 100,0 м2 | 22.04.2025 |
| 23 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-23 от 22.04.2015 | 22.04.2025 | 50,0 м2 | 22.04.2025 |
| 24 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-24 от 23.04.2015 | 23.04.2025 | 100,0 м 2 | 23.04.2025 |
| 25 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-25 от 23.04.2015 | 23.04.2025 | 100,0 м 2 | 23.04.2025 |
| 26 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-26 от 27.04.2015 | 27.04.2025 | 100,0 м 2 | 27.04.2025 |
| 27 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-27 от 27.04.2015 | 27.04.2025 | 100,0 м 2 | 27.04.2025 |
| 28 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-28 от 05.05.2015 | 05.05.2025 | 100,0 м2 | 05.05.2025 |
| 29 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-29 от 06.05.2015 | 06.05.2025 | 100,0 м2 | 06.05.2025 |
| 30 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-30 от 06.05.2015 | 06.05.2025 | 100,0 м2 | 06.05.2025 |
| 31 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-31 от 12.05.2015 | 12.05.2025 | 96,0 м2 | 12.05.2025 |
| 32 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-32 от 14.05.2015 | 14.05.2025 | 90,0 м2 | 14.05.2025 |
| 33 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-33 от 14.05.2015 | 14.05.2025 | 100,0 м2 | 14.05.2025 |
| 34 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-34 от 20.05.2015 | 20.05.2025 | 100,0 м2 | 20.05.2025 |
| 35 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-35 от 20.05.2015 | 20.05.2025 | 100,0 м2 | 20.05.2025 |
| 36 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-36 от 22.05.2015 | 22.05.2025 | 100,0 м2 | 22.05.2025 |
| 37 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-37 от 22.05.2015 | 22.05.2025 | 100,0 м2 | 22.05.2025 |
| 38 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-38 от 22.05.2015 | 22.05.2025 | 100,0 м2 | 22.05.2025 |
| 39 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-39 от 29.05.2015 | 29.05.2025 | 100, 0 м2 | 29.05.2025 |
| 40 | квартира № 2 в многоквартирном жилом доме | реконструкция | RU 29516101-42 от 02.06.2015 | 02.06.2025 | 77,6 м2 | 02.06.2025 |
| 41 | многоквартирный жилой дом | строительство | RU 29516101-43 от 09.06.2015 | 09.09.2015 | 720,0 м2 | 09.09.2015 |
| 42 | многоквартирный жилой дом | реконструкция | RU 29516101-44 от 15.06.2015 | 15.06.2025 | 90,6 м2 | 15.06.2025 |
| 43 | многоквартирный жилой дом | реконструкция | RU 29516101-46 от 15.06.2015 | 15.06.2020 | 158,8 м2 | 15.06.2020 |
| 44 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-49 от 15.06.2015 | 15.06.2025 | 100,0 м2 | 15.06.2025 |
| 45 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-50 от 28.07.2015 | 28.07.2025 | 637,0 м2 | 28.07.2025 |
| 46 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-51 от 28.07.2015 | 28.07.2025 | 100,0 м2 | 28.07.2025 |
| 47 | Индивидуальный жилой дом | реконструкция | RU 29516101-52 от 28.07.2015 | 28.07.2025 | 59,0 м2 | 28.07.2025 |
| 48 | квартира № 1 в многоквартирном жилом доме | реконструкция | RU 29516104-53 от 20.08.2015 | 20.08.2020 | 104,2 м2 | 20.08.2020 |
| 49 | квартира № 1 в многоквартирном жилом доме | реконструкция | RU 29516101-54 от 20.08.2015 | 20.08.2020 | 72,25 м2 | 20.08.2020 |
| 50 | квартира в многоквартирном жилом доме | реконструкция | RU 29516101-55 от 20.08.2015 | 20.08.2016 | 50,7 м2 | 20.08.2016 |
| 51 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-58 от 31.08.2015 | 31.08.2025 | 100,0 м2 | 31.08.2025 |
| 52 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-59 от 10.09.2015 | 10.09.2025 | 100,0 м2 | 10.09.2025 |
| 53 | многоквартирный жилой дом | строительство | RU 29516104-60 от 10.09.2015 | 03.12.2015 | 720,0 м2 | 03.12.2015 |
| 54 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-61 от 16.09.2015 | 16.09.2025 | 100,0 м2 | 16.09.2025 |
| 55 | квартира № 2 в многоквартирном жилом доме | реконструкция | RU 29516101-63от 01.10.2015 | 01.10.2020 | 83,0 м2 | 01.10.2020 |
| 56 | квартира № 1 в многоквартирном жилом доме | реконструкция | RU 29516101-65 от 01.10.2015 | 01.10.2020 | 117,4 м2 | 01.10.2020 |
| 57 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-66 от 02.10.2015 | 01.10.2025 | 100,0 м2 | 01.10.2025 |
| 58 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-67 от 09.10.2015 | 08.10.2025 | 100,0 м2 | 08.10.2025 |
| 59 | Индивидуальный жилой дом | реконструкция | RU 29516101-68 от 19.10.2015 | 18.10.2020 | 44,0 м2 | 18.10.2020 |
| 60 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-69 от 12.11.2015 | 11.11.2025 | 100,0 м2 | 11.11.2025 |
| 61 | многоквартирный жилой дом | реконструкция | RU 29516101-70 от 12.11.2015 | 11.11.2016 | 80,0 м2 | 11.11.2016 |
| 62 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-72 от 12.11.2015 | 11.11.2025 | 100,0 м2 | 11.11.2025 |
| 63 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-73 от 20.11.2015 | 19.11.2025 | 100,0 м2 | 19.11.2025 |
| 64 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-74 от 20.11.2015 | 19.11.2025 | 100,0 м2 | 19.11.2025 |
| 65 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-75 от 20.11.2015 | 19.11.2025 | 100,0 м2 | 19.11.2025 |
| 66 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-76 от 23.11.2015 | 22.11.2025 | 480,0 м2 | 22.11.2025 |
| 67 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-77 от 23.11.2015 | 22.11.2025 | 100,0 м 2 | 22.11.2025 |
| 68 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-78 от 07.12.2015 | 06.12.2025 | 100,0 м2 | 06.12.2025 |
| 69 | многоквартирный жилой дом | реконструкция | RU 29516104-80 от 11.12.2015 | 10.12.2017 | 86,2 м2 | 10.12.2017 |
| 70 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-82 от 11.12.2015 | 10.12.2025 | 100,0 м2 | 10.12.2025 |
| 71 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-83 от 16.12.2015 | 15.12.2025 | 100,0 м2 | 15.12.2025 |
| 72 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-85 от 25.12.2015 | 24.12.2025 | 100,0 м2 | 24.12.2025 |
| 73 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-05 от 25.01.2016 | 24.01.2026 | 100,0 м2 | 24.01.2026 |
| 74 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-06 от 28.03.2016 | 28.03.2026 | 126,0 м2 | 28.03.2026 |
| 75 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-07 от 01.04.2016 | 01.04.2026 | 156,0 м2 | 01.04.2026 |
| 76 | многоквартирный жилой дом | строительство | RU 29516104-10 от 20.04.2016 | 20.04.2018 | 90,0 м2 | 20.04.2018 |
| 77 | Индивидуальный жилой дом | реконструкция | RU 29516104-12 от 02.05.2016 | 01.05.2021 | 108,48 м2 | 01.05.2021 |
| 78 | Квартира в многоквартирном жилом доме | строительство | RU 29516104-13 от 19.05.2016 | 19.05.2017 | 100,4 м2 | 19.05.2017 |
| 79 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-14 от 27.05.2016 | 27.05.2026 | 68,8 м2 | 27.05.2026 |
| 80 | Квартира в многоквартирном жилом доме | строительство | RU 29516104-15 от 31.05.2016 | 31.05.2018 | 94,0 м2 | 31.05.2018 |
| 81 | Квартира № 1 в многоквартирном жилом доме | строительство | RU 29516104-16 от 06.06.2016 | 06.06.2020 | 109,6 м2 | 06.06.2020 |
| 82 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-17 от 24.06.2016 | 24.06.2026 | 123,1 м2 | 24.06.2026 |
| 83 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-18 от 05.07.2016 | 05.07.2017 | 91,7 м2 | 05.07.2017 |
| 84 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-19 от 02.08.2016 | 22.08.2023 | 93,0 м2 | 22.08.2023 |
| 85 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-20 от 02.08.2016 | 01.08.2021 | 100,0 м 2 | 01.08.2021 |
| 86 | многоквартирный жилой дом | реконструкция | RU 29516104-21 от 02.08.2016 | 01.08.2021 | 70,0 м2 | 01.08.2021 |
| 87 | многоквартирный жилой дом | строительство | RU 29516104-22 от 03.08.2016 | 01.08.2020 | 97,7 м2 | 01.08.2020 |
| 88 | многоквартирный жилой дом | строительство | RU 29516104-23 от 03.08.2016 | 01.08.2020 | 77,35 м2 | 01.08.2020 |
| 89 | многоквартирный жилой дом | строительство | RU 29516104-24 от 04.08.2016 | 01.08.2021 | 105,1 м2 | 01.08.2021 |
| 90 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-25 от 11.08.2016 | 01.08.2021 | 135,87 м2 | 01.08.2021 |
| 91 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-26 от 18.08.2018 | 01.08.2021 | 120,0 м2 | 01.08.2021 |
| 92 | многоквартирный жилой дом | строительство | RU 29516104-28 от 02.09.2016 | 01.09.2019 | 73,9 м2 | 01.09.2019 |
| 93 | многоквартирный жилой дом | строительство | RU 29516104-30 от 28.09.2016 | 01.09.2019 | 70,0 м2 | 01.09.2019 |
| 94 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-32 от 30.09.2016 | 01.09.2026 | 100,0м2 | 01.09.2026 |
| 95 | многоквартирный жилой дом | строительство | RU 29516104-33 от 04.10.2016 | 03.10.2017 | 67,9 м2 | 03.10.2017 |
| 96 | Дачный дом | строительство | RU 29516104-34 от 05.10.2016 | 04.10.2026 | 42,0 м2 | 04.10.2026 |
| 97 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-35 от 10.10.2016 | 09.10.2026 | 176,4 м2 | 09.10.2026 |
| 98 | многоквартирный жилой дом | строительство | RU 29516104-36 от 02.11.2016 | 02.11.2021 | 71,9 м2 | 02.11.2021 |
| 99 | многоквартирный жилой дом | строительство | RU 29516104-37 от 02.11.2016 | 02.11.2021 | 69,5 м2 | 02.11.2021 |
| 100 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-38 от 03.11.2016 | 03.11.2026 | 100,0м2 | 03.11.2026 |
| 101 | многоквартирный жилой дом | строительство | RU 29516104-39 от 09.11.2016 | 09.11.2021 | 78,0м2 | 09.11.2021 |
| 102 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-40 от 11.11.2016 | 10.11.2021 | 140,9 м2 | 10.11.2021 |
| 103 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-41 от 05.12.2016 | 05.12.2026 | 80,0 м2 | 05.12.2026 |
| 104 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-42 от 14.12.2016 | 14.12.2021 | 95,08 м2 | 14.12.2021 |
| 105 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-43 от 19.12.2016 | 19.12.2026 | 125,2 м2 | 19.12.2026 |

Таблица 2.4.2.3. Данные по строительству объектов, не относящихся к жилищной сфере, в соответствии с выданными разрешениями на строительство за 2014 – 2016 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта капитального строительства | Характер строительства (новое строительство, реконструкция) | Реквизиты разрешения на строительство (номер, дата) | Срок действия разрешения на строительство, дата | Общая площадь объекта по проекту, м2 | Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию, месяц, год |
| 1 | здание магазина | реконструкция | RU 29516104-09 от 06.03.2015 | 06.03.2020 | 740 м2 | 06.03.2020 |
| 2 | установка агрегатов ГПА-16ДГ "Урал" № 45,46" в составе стройки "Реконструкция компрессорного цеха № 4 КС-13 Урдома" | реконструкция | RU 29516104-79 от 10.12.2015 | 09.12.2016 | 2 агрегата | 09.12.2016 |
| 3 | гараж | строительство | RU 29516104-84 от 22.12.2015 | 21.12.2020 | 88,0 м2 | 21.12.2020 |
| 4 | Автомобильная дорога ул. Толстого | строительство | RU 29516104-01 от 11.01.2016 | 10.01.2019 | 13887 м2 | 10.01.2019 |
| **5** | Автомобильная дорога ул.Энтузиастов | строительство | RU 29516104-02 от 11.01.2016 | 10.01.2019 | 4980 м2 | 10.01.2019 |
| **6** | Автомобильная дорога ул.Николая Рубцова | строительство | RU 29516104-03 от 11.01.2016 | 10.01.2019 | 3482 м2 | 10.01.2019 |
| **7** | Автомобильная дорога ул. Сосновая | строительство | RU 29516104-04 от 11.01.2016 | 10.01.2019 | 3490 м2 | 10.01.2019 |
| **8** | "ДП Урдомского ЛПУ МГ" (3 пусковой комплекс) в составе стройки "Реконструкция систем диспетчерского управления ООО "Газпром трансгаз Ухта" | строительство | RU 29516104-08 от 04.04.2016 | 19.10.2016 | 1 объект | 19.10.2016 |
| **9** | газопровод распределительный от ГРС "КС-13" до ул. Павла Морозова в пос. Урдома Ленского района Архангельской области 1 этап строительства | строительство | RU 29516104-09 от 06.04.2016 | 21.10.2016 | 5538 м | 21.10.2016 |
| 10 | газопровод распределительный низкого давления по ул. Новая в пос. Урдома Ленского района Архангельской области | строительство | RU 29516104-11 от 22.04.2016 | 22.09.2016 | 576 м | 22.09.2016 |
| 11 | Здание магазина промтовары | строительство | RU 29516104-27 от 18.08.2016 | 01.08.2019 | 1268,3 м2 | 01.08.2019 |
| 12 | Гараж на 2 бокса | строительство | RU 29516104-29 от 27.09.2016 | 01.09.2020 | 240,0 м2 | 01.09.2020 |
| 13 | База отдыха и спорта "Соловушка" Архангельская область ленский район | строительство | RU 29516104-31 от 29.09.2016 | 01.09.2018 | 480,3 м2 | 01.09.2018 |
| 14 | Гараж на 2 бокса | строительство | RU 29516104-44 от 21.12.2016 | 01.09.2020 | 144 м2 | 01.09.2020 |

2.4.3. Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в поселении не планируется.

2.4.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры исходя из прогноза численности населения, объемов планируемого жилищного фонда и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры обусловлен в большей степени существующим уровнем обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры: данные о существующих объектах социальной инфраструктуры свидетельствуют о недостаточном уровне обеспеченности объектами в области здравоохранения, образования.

Первостепенной задачей программы является достижение расчетного уровня обеспеченности населения МО «Урдомское» услугами в вышеуказанных областях в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования МО «Урдомское» Ленского района Архангельской области, утвержденные решением Собрания депутатов МО «Урдомское» от 10ноября 2017 № 27-А.

2.5. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

В соответствии с Требованиями №1050 основой разработки программ социальной инфраструктуры являются государственные и муниципальные программы, стратегии социально-экономического развития поселения, планы мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документы о развитии и комплексном освоении территорий.

Стратегия социально-экономического развития, план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, программа комплексного социально-экономического развития у муниципального образования МО «Урдомское» отсутствуют.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования разрабатывалась на основе:

генерального плана МО «Урдомское» Ленского района Архангельской области.

проектов планировки, проектов межевания территории плана МО «Урдомское» Ленского района.

Также при разработке Программы учтены местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Урдомское» Ленского района Архангельской области.

Федеральным Законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон 172 ФЗ) регламентированы правовые основы стратегического планирования муниципальных образований.

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования относятся:

определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития муниципальных образований, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;

мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;

иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.

К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального образования, относятся:

1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования;

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования;

3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период;

4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период;

5) муниципальная программа.

Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-правовой базы достаточно для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Урдомское». Однако при этом в соответствии с действующей нормативно-правовой базой не разработана и отсутствует Программа социально-экономического развития муниципального образования, содержащая комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

**3. Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры поселения**

Исходя из существующего уровня обеспеченности населения услугами социальной инфраструктуры, а также потребности населения в таких услугах на перспективу сформирован перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры.

Перечень мероприятий разделен на 2 группы:

**Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по капитальному ремонту существующих объектов социальной инфраструктуры:**

- Капитальный ремонт Ошлапецкой муниципальной основной общеобразовательной школы (д. Бор);

**Группа II. Мероприятия (инвестиционные проекты) по новому строительству объектов социальной инфраструктуры:**

- Строительство детского сада на 220 мест в рп. Урдома;

- Строительство спортивной площадки в рп. Урдома;

- Строительство больницы в рп. Урдома.

Детальный перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по видам объектов социальной инфраструктуры | Наименование  объекта | Местоположение объекта | Технико-экономические параметры объекта | Период реализации мероприятий | | | | | | Ответственные исполнители |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 – 2027 |
| Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по капитальному ремонту существующих объектов социальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Объекты образования:: | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт Ошлапецкой муниципальной основной общеобразовательной школы (д. Бор) | Ошлапецкой муниципальной основной общеобразовательной школы (д. Бор) | Архангельская обл., Ленский р-н, МО «Урдомское», д. Бор, ул. Центральная, д. 1 | Одноэтажное деревянное здание 2002 года постройки. Общей площадью 1062,5 кв.м на 80 учащихся. Капитальный ремонт не проводился. |  |  |  |  | КР1 | КР1 | Министерство образования Архангельской области |
| Группа II. Мероприятия (инвестиционные проекты) по строительству новых объектов социальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
| 2. 1 Объекты образования: | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Строительство детского сада на 220 мест | Детский сад на 220 мест | п. Урдома, пер. Паламышский, д. 11 | Двухэтажное общей площадью 2371,82 кв.м | ПИР | СМР |  |  |  |  | Министерство образования Архангельской области |
| 2.2 Объекты здравоохранения | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Строительство Урдомской больницы | Урдомская больница ГБУЗ АО «Яренская центральная районная больница» на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара | п. Урдома, ул. Молодежная |  |  | ПИР | СМР | СМР |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| 2.3 Объекты физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Строительство спортивной площадки | Спортивная площадка | п. Урдома |  |  |  | СМР |  |  |  | Агентство по спорту |

¹КР - капитальный ремонт

²СМР – строительно-монтажные работы

³ПИР – проектно-изыскательские работы

**4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры поселения**

Общий объем финансирования Программы составляет **521 800,0** тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета Архангельской области **520470,0** тыс. рублей;

средства бюджета Ленского муниципального района **330,0**тыс. рублей;

средства бюджета муниципального образования Урдомское Ленского муниципального района Архангельской области **0** тыс. рублей

внебюджетные источники финансирования 1**000,0** тыс.рублей.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры представлена в таблице 4.1

Таблица 4.1. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по видам объектов социальной инфраструктуры с указанием источников финансирования | Общий объем финансирования мероприятий, тыс. руб. |  | | | | | | Ответственные исполнители |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 – 2027 |
| I | Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по капитальному ремонту существующих объектов социальной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 1.1 | Объекты образования: | | | | | | | | |
| 1.1.1 | **Капитальный ремонт Ошлапецкой основной школы** | **11000** |  |  |  |  | **5500** | **5500** | Министерство образования Архангельской области |
| средства областного бюджета | **10000** |  |  |  |  | 5000 | 5000 |
| средства местного бюджета Ленского муниципального района | 0 |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета МО «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области | 0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники финансирования | **1000** |  |  |  |  | 500 | 500 |
| **II** | **Группа II. Мероприятия (инвестиционные проекты) по строительству новых объектов социальной инфраструктуры** | | | | | | | | |
| 2.1 | Объекты образования | | | | | | | | |
| 2.1.1 | **Строительство детского сада на 220 мест** | **260000** | 120100 | 139900 |  |  |  |  | Министерство образования Архангельскойобласти |
| средства областного бюджета | **259750** | 120000 | 139750 |  |  |  |  |
| средства местного бюджета Ленского муниципального района | **250** | 100 | 150 |  |  |  |  |
| средства местного бюджета МО «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области | 0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Объекты здравоохранения | | | | | | | | |
| 2.2.1 | **Урдомская больница ГБУЗ АО «Яренская центральная районная больница» на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара** | **250000** |  | 80000 | 85000 | 85000 |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| средства областного бюджета | **250000** |  | 80000 | 85000 | 85000 |  |  |
| средства местного бюджета Ленского муниципального района | 0 |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета МО «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области | 0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Объекты физической культуры и массового спорта | | | | | | | | |
| 2.3.1 | **Спортивная площадка в п. Урдома** | **800,0** |  |  | 800,0 |  |  |  | Агентство по спорту |
|  | средства областного бюджета | **720,0** |  |  | 720,0 |  |  |  |
| средства местного бюджета Ленского муниципального района | **80,0** |  |  | 80,0 |  |  |  |
| средства местного бюджета МО «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области | 0 |  |  | **0** |  |  |  |
| внебюджетные источники финансирования | 0 |  |  | **0** |  |  |  |
|  | **ИТОГО по группе мероприятий II:** | **510800** | **120100** | **219900** | **85800** | **85000** | **0** | **0** |  |
|  | **средства областного бюджета** | **510470** | **120000** | **219750** | **85720** | **85000** | **0** | **0** |  |
|  | **средства местного бюджета Ленского муниципального района** | **330** | **100** | **150** | **80** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **средства местного бюджета МО «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **внебюджетные источники финансирования** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **ИТОГО по группам мероприятий I и II:** | **521800** | **120100** | **219900** | **85800** | **85000** | **5500** | **5500** |  |
|  | **средства областного бюджета** | **520470** | **120000** | **219750** | **85720** | **85000** | **0** | **0** |  |
|  | **средства местного бюджета Ленского муниципального района** | **330** | **100** | **150** | **80** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **средства местного бюджета МО «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **внебюджетные источники финансирования** | **1000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** |  |

**5. Целевые индикаторы программы**

Целевые индикаторы Программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Урдомское», установлены по мероприятиям (инвестиционным проектам) II группы (строительства новых объектов социальной инфраструктуры).

Расчет целевых индикаторов произведен в соответствии со следующими документами:

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.11.2009 № 492 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период»;

местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Урдомское» Ленского района Архангельской области, утвержденные решением Собрания депутатов МО «Урдомское» от 10 ноября 2017 № 27-А.

Рассчитать целевые индикаторы по мероприятиям (инвестиционным проектам) I группы не представляется возможным в связи с отсутствием данных уровня износа существующих объектов социальной инфраструктуры, а также отсутствием конкретизации подвидов работ по капитальному ремонту. Расчет целевых индикаторов представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Целевые индикаторы Программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень целевых показателей (в разрезе мероприятий, объектов) | Общий объем финансирования мероприятий, тыс. руб. |  | | | | | | Ответственные исполнители |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 – 2027 |
| 1 | Объекты образования | | | | | | | |  |
| 1.1 | Строительство детского сада на 220 мест | 260 000 | ПИР | СМР |  |  |  |  | Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.11.2009 № 492 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период»; |
| 1.1.1 | Обеспеченность местами | на 10 тыс. жителей | 692 | 696 | 727 | 745 | 763 | 777 |
| 1.1.2 | численность населения поселения | чел. | 5624 | 5590 | 5350 | 5220 | 5100 | 5006 |
| 2 | Объекты здравоохранения | | | | | | | |
| 2.1 | Строительство Урдомской больницы | 250 000 |  | ПИР | СМР | СМР |  |  |
| 2.1.1 | Обеспеченность местами | на 1тыс.  жителей | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6,0 |
| 2.1.2 | численность населения поселения | чел. | 5624 | 5590 | 5350 | 5220 | 5100 | 5006 |
| 3 | Объекты физической культуры и массового спорта | | | | | | | |
| 3.1 | **Спортивная площадка** | 800 |  |  | СМР |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспеченность плоскостными сооружениями (кв.м) | на 1тыс.  жителей | 2786 | 2803 | 2929 | 3002 | 2786 | 3130 |
| 3.1.2 | численность населения поселения | чел. | 5624 | 5590 | 5350 | 5220 | 5100 | 5006 |

**6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу**

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социально-экономической эффективности, а также оценку соответствия нормативам градостроительного проектирования, установленным местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Урдомское» Ленского района Архангельской области.

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий выражается:

 в улучшении условий качества жизни населения муниципального образования;

 в повышении уровня комфорта жизни за счет обеспеченности граждан услугами здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта в необходимом объеме;

 в повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для населения муниципального образования.

Об эффективности мероприятий с точки зрения социально-экономического фактора свидетельствуют целевые индикаторы Программы, рассчитанные на основе Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.11.2009 № 492 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период», и выражающиеся следующими параметрами:

В области образования:

увеличение обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях с 692 в 2018 году до 777 к 2027 году;

В области физической культуры и спорта:

 увеличение обеспеченности плоскостными сооружениями с 2786 м2 в 2018 году до 3130 м2 к 2027 году.

Необходимо отметить, что уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (по количеству таких объектов) на расчетный срок Программы (2027 год) соответствует минимально допустимому уровню обеспеченности, что свидетельствует об эффективности реализации мероприятий.

7**7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы**

7.1.Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения социально-экономического развития Района.

В соответствии с частью 2 статьи 39 Федерального закона 172-ФЗ по решению органов местного самоуправления могут разрабатываться, утверждаться (одобряться) и реализовываться в муниципальных районах и городских округах стратегия социально-экономического развития муниципального образования (далее – муниципальная стратегия) и план мероприятий по реализации муниципальной стратегии. Таким образом, федеральный закон 172-ФЗ наделяет муниципальные районы и городские округа (т.е.крупные муниципальные образования) правом подготовки указанных стратегических документов.

Муниципальная стратегия носит комплексный характер и направлена на развитие различных подсистем муниципальной экономики и социальной сферы. Исходя из части 2статьи 39 Федерального закона 172-ФЗ, реализация муниципальной стратегии осуществляется путем разработки плана мероприятий по реализации муниципальной стратегии. Кроме того, частью 5 статьи 11 Федерального закона 172-ФЗ в перечне документов муниципального стратегического планирования предусмотрены муниципальные программы, которые также могут применяться в качестве механизмареализации муниципальной стратегии.

По мнению Минэкономразвития России, при наличии в муниципальном районе, городском округе муниципальной стратегии, плана мероприятий по ее реализации и муниципальных программ, предусмотренных частью 5 статьи 11 Федерального закона 172-ФЗ, программа комплексного социально-экономического развития будет иметь избыточный характер и во многом дублировать положения указанных документов стратегического планирования. В этой ситуации разработка программы комплексного социально-экономического развития муниципального района, городского округа представляется нецелесообразной.

В то же время из части 2 статьи 39 Федерального закона № 172-ФЗ следует, что органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов вправе не принимать муниципальную стратегию и план мероприятий по ее реализации. В этом случае приоритетные направления, цели и задачи развития муниципальных районов, городских округов могут определяться в программах (планах) комплексного социально-экономического развития, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).

С учетом того, что для городских и сельских поселений подготовка программ социально-экономического развития является приоритетным инструментом обеспечения устойчивого развития, а также в связи с отсутствием в муниципальном образовании стратегии социально-экономического развития и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития рекомендуется осуществить разработку программы социально-экономического развития Района.

6.2.Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры Района.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от01.10.1050 № 1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» Программы комплексного развития социальной инфраструктуры включают в себя мероприятия, направленные на развитие 4-х основных областей социальной инфраструктуры: здравоохранение, образование, культура, физическая культура и массовый спорт.

Уровень обеспеченности населения услугами в данных областях оценивается путем сопоставления технико-экономических показателей существующих объектов социальной инфраструктуры с минимальным уровнем обеспеченности населения такими объектами, установленным Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Ленский муниципальный район».

Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Ленский муниципальный район» Ленского района Архангельской области, утвержденными решением Собрания депутатов МО «Ленский муниципальный район» от 25 октября 2017 года № 7-н, определен минимальный уровень обеспеченности населения социальными объектами местного значения поселений.

Региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 19.04.2016 № 123-пп, определен минимальный уровень обеспеченности населения социальными объектами регионального значения.

В связи с тем, что нормативами градостроительного проектирования учтены все социальные объекты регионального и местного значения, нормативно-правовое и информационное обеспечение развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Ленский муниципальный район» Ленского района Архангельской области находится на достаточном уровне и не требует внесения изменений.