Приложение №1 к Информации о ходе реализации

проектов ТОС на территории Ленского района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ТОС | Наименование проекта, Ф.И.О. руководителя ТОС. | Приоритетное направление.  Описание проекта. | Финансирование, выделяемое на реализацию проекта | Итоги реализации проектов на 01.11.2021 |
| 1 | «Закишерье» | «Яркий спорт»,  Федорова Елена Леонидовна. | Благоустройство территории, природоохранная деятельность.  Освещение лыжной трассы. | Обл. бюджет - 88275,6  Бюджет МО «Ленский муниципальный район»  - 29425,2  Бюджет поселений - 5680 | Модернизировано освещение с установкой провода СИП 4, общая протяженность сетей составила 530 м, установлены дополнительные электрические опоры в количестве 7 шт. и новые светодиодные светильники в количестве 8 шт. |
| 2 | «Преображенский парк» | «Парк Уездного города»,  Рочева Наталья Николаевна. | Благоустройство территории, природоохранная деятельность.  Ограждение парка. | Обл. бюджет – 111000  Бюджет МО «Ленский муниципальный район»  - 37000  Бюджет поселений - 5000 | Изготовлены и установлены 9 секций ограждения общей протяженностью 22,5 м. |
| 3 | «Радуга» | «Безопасность важнее всего»,  Жданова Галина Павловна. | Благоустройство территории, природоохранная деятельность.  Пожарный водоем. | Обл. бюджет – 112500  Бюджет МО «Ленский муниципальный район»  - 37500  Бюджет поселений – 55057,6 | Оборудован пожарный водоём в поселке Лысимо по ул. Школьная. |
| 4 | «Надежда» | «Луч света 2»,  Тучнолобова Галина Борисовна. | Благоустройство территории, природоохранная деятельность.  Модернизация уличного освещения. | Бюджет МО «Ленский муниципальный район»  -37500  Бюджет поселений – 16195,4 | Модернизировано освещение с установкой провода СИП 4, общей протяженностью сетей 1430 м, установлены новые энергоэффективные светодиодные светильники 18 шт. |
| 5 | «Надежда» | «Быть добру»,  Тучнолобова Галина Борисовна | Благоустройство территории. природоохранная деятельность.  Обустройство тротуара. | Обл. бюджет – 49779  Бюджет МО «Ленский муниципальный район»  -16593  Бюджет поселений - 5470 | Проведена уборка ветхих деревьев и кустарников, произведено устройство деревянных тротуаров длиной 100 м. и шириной 1м. |
| 6 | «Территория добра» | «А у нас во дворе …..»,  Белоголова Валентина Ивановна | Благоустройство территории природоохранная деятельность.  Оформление детской площадки. | Обл. бюджет – 15000  Бюджет МО «Ленский муниципальный район»  -5000  Бюджет поселений - 5000 | Оформлена стена у детской площадки. |
| 7 | «Островок детства» | «Островок детства - спортивное развитие»,  Хлызова Надежда Алексеевна | Благоустройство территории, природоохранная деятельность.  Обустройство детской площадки. | Обл. бюджет - 58630,5  Бюджет МО «Ленский муниципальный район»  -19543,5  Бюджет поселений - 5000 | Проведена отсыпка песком площадки под горкой, уборка территории . Установлены необходимые для детских игр сооружения (песочница, качели ). |
| 8 | «Микшина гора» | «Микшина гора 2»,  Успаских Эвелина Алексеевна | Благоустройство территории, природоохранная деятельность.  Обустройство спуска к памятнику. | Обл. бюджет - 7745,11  Бюджет МО «Ленский муниципальный район»  - 2581,71  Бюджет поселений - 5000 | Закуплена тротуарная плитка для обустройства спуска к памятнику. |
| 9 | «Возрождение» | «Источник жизни»,  Софьина Наталья Викторовна | Благоустройство территории, природоохранная деятельность.  Капитальный ремонт колодцев. | Обл. бюджет – 68565  Бюджет МО «Ленский муниципальный район»  -22855  Бюджет поселений - 15000 | Проведён капитальный ремонт двух колодцев с питьевой водой в с. Козьмино и д. Забелино. |
| 10 | «Возрождение» | «Возрождение детской спортивно –игровой площадки»,  Софьина Наталья Викторовна | Благоустройство территории, природоохранная деятельность.  Обустройство спортивно-игровой площадки. | Обл. бюджет – 96000  Бюджет МО «Ленский муниципальный район»  -32000  Бюджет поселений - 15000 | Проведена расчистка территории (вырубка кустов, деревьев). Установлены необходимые для детских игр сооружения (горка, песочница, качели ) |
| 11 | «Белопашино» | «Уютный дом»,  Васильченко Людмила Геннадьевна | Благоустройство территории, природоохранная деятельность.  Замена окон. | Обл. бюджет – 63105  Бюджет МО «Ленский муниципальный район»  -21035  Бюджет поселений - 15000 | Изготовлены 4 оконных коробки , установлены 4стеклопакета в культурно -досуговом центре «От мала до велика» д.Белопашино. |
| 12 | «Энтузиасты» | «Чистая планета»,  Байдина  Валентина Анатольевна | Экологическая культура и безопасность.  Покупка пресса. | Обл. бюджет – 86250  Бюджет МО «Ленский муниципальный район»  -28750  Бюджет поселений - 20000 | Приобретён и установлен пресс для уменьшения в объемах вторсырья, изготовлены и установлены стеллажи для накопления и хранения вторсырья. |

Исп Доника Л.Н.(88185952962)